A

五华区城市更新改造局

莲华街道办事处

五城改局[2017]39号

关于对五华区十六届人大一次会议

第130号建议的答复

张雁代表：

您提出的《关于启动核桃箐村片区改造的建议》，已交我局和莲华街道办事处共同研究办理，现答复如下：

核桃箐城中村改造项目位于莲华街道办事处，改造范围：东至贵研自然界小区，南至二环北路，西至省女子监狱，北至省女子监狱。改造总用地面积约158亩，净用地面积约133亩（最终以勘测定界的数据为准）。

按照昆明市城市更新改造的相关政策，2016年12月，启动该项目拟改造范围内的“房调、地调、民调”工作。涉及村民51户，约180人。拟拆迁面积约2.9万平方米。改造同意率为91%。2017年2月，完成土地初步勘测定界及划定拟改造范围工作，其中14.2亩土地不符合土地利用总体规划。目前，已按照相关程序上报至市国土资源局调整用地规划。按照初步划定的改造范围，已委托北京中外建建筑设计院进行修建性详细规划方案的编制，现已报送至规划五华分局进行初步审查。

目前，该项目社会投资人的遴选工作已于2017年4月24日完成，云南德润城市投资有限公司投标并中标。2017年5月，区政府向市城改办上报了《关于商请协调加快推进五华区核桃箐片区城中村改造项目前期工作的函》，市城改办于2017年5月25日向区政府回复了《关于核桃菁村城中村改造项目有关事项的复函》，同意核桃菁村城中村改造项目启动前期工作。下步我局将积极配合街道办事处督促好参与该项目改造的社会投资人，按照相关要求尽快启动该项目的改造工作。

感谢您对政府工作的监督关心和支持。

联系人及电话：吴强      63358820

五华区城市更新改造局              莲华街道办事处

2017年6月9日

此页无正文。

抄送：区人大人事委，区政府目督办。