A

昆明市五华区人民政府办公室文件

五政办案〔2017〕18号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昆明市五华区人民政府办公室

关于对政协昆明市第十三届委员会第一次会议

第131158号提案的答复意见

尊敬的市政协委员：

您在政协昆明市第十三届委员会第一次会议上提出的《关于在市级层面加大五华西北片区规划建设统筹力度的建议》（第 131158 号），已交由五华区政府牵头办理，市交运局、市规划局、市城管综执局协助办理。我区高度重视，在市级协办部门配合下认真研究，现将办理情况答复如下：

一、五华区西北片区基本情况

五华区西北片区三面环山，毗邻昆明国家级高新技术开发区，规划范围西至西三环，东至普吉路，北至北三环，南至海屯路，规划面积约18平方公里，距离昆明市主城中心仅7公里，城市规划容纳人口20万人。2010年市政府批准昆明市主城西北片区规划范围内11.79平方公里地块按照统一规划、统一收储、分期开发的原则，由五华区政府、市土储中心、市土投公司实施土地一级开发和片区道路交通综合整治，经过多年的开发建设，片区已初具新城规模。

二、提案办理情况

（一）科学梳理和编制片区规划。建设之初我区就高度重视发挥规划的引领作用，全力以赴推进片区开发。一是认真编制上位规划。片区开发红线划定以后，区政府立即启动以总体规划为主题，修建性详细规划为基础，专业专项规划为目标的三级规划体系编制工作。及时完成《西北片区分区规划》梳理修编、并编制完成《泛亚科技新区片区控详规》、园博园一期周边区域控规的梳理及修编等工作。在控规明确的基础上，开展“泛亚片区城市设计”，进一步明确了片区的开发强度和承载规模。二是深入实施子规划编制。完成了《金鼎山片区控制性详细规划》修编，《金鼎文化创意园修建性详细规划（含市政专项规划）》，《泛亚科技新区照明规划》，以及金鼎文化创意园十六号、十七号平台修缮设计等十余个子规划的编制。有力推进王家桥片区及金鼎国家广告产业园的开发建设。三是积极推动专业规划的衔接。我们开展了园区总体规划环评工作，同步启动了房调地调和产业规划编制，确保城市规划和产业发展规划同步梳理。高品质完成昆武高速沿线绿地景观、园博园一期周边地块控规优化调整、泛亚科技新区绿地网络控制规划、西北沙河及陈家营岔沟滨河景观规划编制，确保了城市规划编制的科学性、针对性和操作性。四是再次启动新一轮控详规修改。为进一步促进片区由单一的产业型园区向综合性城市次中心发展的功能性转变，着力打造为高端产业聚集、基础设施功能完善的城市综合功能区。区政府于2017年启动了新一轮的五华区西北片区及其周边区域控制性详细规划修改工作。在现有工作成效的基础上，对于东至龙泉路，西至观音山，北至北三环，南至海屯路与二环北路，总用地面积约22.33平方公里的范围，划分为昭宗片区、团山片区、普吉路以东片区、学府路片区、长虫山片区等进行规划梳理优化，并初步形成工作成果上报。

（二）积极推进片区基础设施建设。一是片区路网密度不断提高。自开发以来，我区累计投入近100亿元，先后建成五华1号路、13号路、137号路、王筇路等共计28.04公里的贯通交通路网，有效改善了片区出行条件。2016年启动实施9条总里程约8.7公里的市政道路建设，同步完成了15公里排水管网建设。2017年计划启动12条约8.4公里市政道路的建设工作。二是全力配合开展地铁建设。配合市轨道公司实施了地铁4号线陈家营站、大河梗站、小屯站、金鼎山站，以及大漾田车辆段的征地和建设工作，确保轨道交通建设的顺利推进。三是不断配套学校医院等基础设施。先后建设完成园博园一期、师大五华实验中学、云南阜外心血管病医院等民生项目，为片区的发展奠定了良好的基础。四是努力打通片区交通瓶颈。针对西北片区与西北三环、武昆高速的交通路网互联互通不畅的问题。我区一方面积极配合市交运局开展普吉立交桥交通节点改造工程研究，另一方面，投资6.04亿元加快武昆高速入城段下层道路建设。通过在王筇路及陈家营路交叉口处设置上下行匝道，有效缓解武昆高速入城段与西北三环、轿子雪山旅游专线的连接问题，目前已完成匝道工程的70%。

（三）全力推进片区开发建设。一是全力以赴实施土地整理。自2010年10月启动西北片区一、二期土地收储工作以来，已收储土地5976.85亩、拆除地上建筑物180万平方米，实现土地出让3583.29亩。目前，正在开展西北片区14、15号地块900亩的征地拆迁，为项目落地打下坚实的基础。二是全力以赴招强引大。依托“高水平规划、高品质定位、高强度投入、大项目带动”的发展思路，联想科技城、绿地云都会、中铁云时代广场、新城吾悦广场、保利大家等一大批国内外500强企业投资项目聚集发展，片区腾飞蓄势待发。三是积极推动五华区垃圾焚烧发电厂异地搬迁重建。为改善片区环境，我区启动了五华垃圾焚烧发电厂异地搬迁重建工作。经市政府研究，确定重建选址点为五华区西翥街道大凹村。目前，正在开展可行性研究报告的编制等前期准备工作，力争2018年完成项目建设。

在下一步的工作中，我区尽快完成新一轮的片区控规修编，按照统筹规划、分步实施、组团发展思路，进一步完善城市功能，提升人居品质，努力打造人文生态宜居城市副中心。感谢您对我区工作提出的宝贵建议。在今后的工作中希望能继续得到您的关心和支持，谢谢。

（联系人：腾智，联系电话： 65155359）

昆明市五华区人民政府办公室

2017年8月25日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：市政协提案委，市政府目督办。

───────────────────────────────

昆明市五华区人民政府办公室                2017年8月25日印

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━