招商项目书

| 项目名称 | 厂口生物医药产业园 |
| --- | --- |
| 项目所属行业 | 医药制造及仓储物流 |
| 项目主办 单位 | 五华科技产业园管委会 |
| 项目建设地点 | 五华区西北部西翥街道办事处厂口村驻地东北部 |
| 建设性质 | 新建 |
| 项目简述 | 厂口生物医药产业园位于西翥生态旅游实验区厂口片区，距离主城16公里，距离西北三环12公里，离绕城桃园出口7公里，规划面积为3993.87公顷，其中建设用地面积为468.95公顷，城市建设用地面积为383公顷，是五华科技产业园产业转型升级的重要区域，是昆明西北片区离主城最近的一片工业用地，位于昆明主城区一小时经济圈，交通便利，区位优势明显。按照“总体规划，分步实施”的思路，拟分三期推进，其中一期占地面积438亩，重点招商引资方向为生物医药及大健康产业。目前，已完成征收和土地平整。 整个园区将采取“总体规划、分步实施、加快推进”的发展策略，力争用5-10年的时间，打造成十亿级园区，集聚中成药、天然保健品等生物医药企业约60-80家，就业人数约1万人，达到投资100亿，主导产业产值100亿目标。 |
| 项目实施 依据 | 《五华科技产业园总体规划》 《昆明五华西翥厂口片区控制性详细规划》 《昆明市十三五工业产业布局规划》 《云南省工业园区产业布局规划(2016—2025年) 》。 |
| 项目在本地区 的作用与地位 | 厂口生物医药产业园是目前离主城最近的一片可连片开发的工业用地，园区积极承接主城区生物医药企业搬迁的内在需求，着力推动厂口与主城区生物医药产业的产业链合作和错位互补的协同发展，以中药和保健品产业为核心，以综合服务为配套，以加速器为先导，以天然为特色，瞄准“昆明天然药谷”战略定位，构建“2+X”的产业体系，重点打造“一药一品”主导产业结构，结合全区产业布局，逐步打造纵贯一、二、三产的大健康产业链和产业生态系统，将厂口及周边片区打造成为五华区经济转型发展的新引擎，昆明市大健康发展的新亮点，成为全省乃至全国极具影响力的特色小镇。 |
| 建设地点的自然 条件和社会经济 情况简述 | 自然条件：项目建设地点位于昆明中心城区西北部，坐落于山间小盆地内，地形地貌复杂多样，地势西南高东北低，规划区域土地平坦，周边植被覆盖率高，水资源丰富，并且不在滇池流域范围内，距昆明主城区16公里，区域性联系道路有轿子山旅游专线、昆明至茂麓公路、昆明嵩明公路。 社会经济：厂口是纯农业乡，主要以第一产业为主，农业主要有烤烟、干果、水稻、玉米、大麦、小麦、豆类、薯等。 片区规划总人口4.5万人，其中： 户籍人口1.5万人，产业人口2.4万人，旅游人口0.6万人。 |
| 项目建设 内容 | 建设规模：到2020年，集聚生物医药企业约60-80家，形成完整的产业生态，达到投资100亿，主导产业产值100亿目标。 建设期限：2018年——2025年 占地面积：383公顷 |
| 项目建设地施工 条件 | 1.园区一期规划土地面积438.18亩已完成收储，计划2018年年内完成供地。 2.目前正进行一期土地平整、自来水输水管线、110KV变电站及厂口输电线、中水处理、园内一期路网、标准化厂房等工程的修建工作，保障一期入园企业在2018年正常投产。 |
| 项目主要原料、 辅料资源供应及 劳动力资源可利 用情况 |  |
| 交通运输 情况 | 1、高速公路：西北绕城高速距厂口园区约7公里，规划道路昆倘高速穿过园区。 2、区域性联系道路：轿子山旅游专线穿过园区、昆明至茂麓公路、昆明嵩明公路从园区两侧经过。 |
| 工艺技术 方案简述 |  |
| 项目前期准备工 作及进展情况 | 园区控规已通过市规委会审批，根据控规、土规完成厂口工业园一期438.18亩土地的收储工作，土地已经平整，剩余一期190.46亩土地预计6月份可完成；进园道路昆肖线、厂马线已完成可研工作；水电等配套工作正在同步开展，初步具备招商条件。 |
| 项目可享受的优 惠政策 | 1、《五华科技产业园管理委员会扶持产业发展相关政策（试行）》 2、《五华科技产业园扶持产业发展相关政策实施细则（试行）》 3、《五华科技产业园管理委员会招商引资项目代理中介奖励办法（试行）》 4、《促进昆明广告文化产业园发展的暂行办法》 5、五华区加快总部经济和楼宇经济发展奖励办法（修订） 6、五华区关于进一步促进全区经济平稳健康发展16条措施的意见 7、五华区企业发展扶优扶强暂行办法 |
| 项目对环境影响 的初步评估 | 项目规划一类工业用地，对环境影响较小 |
| 投资估算及资金 筹措 |  |
| 产品或服务的市 场预测及分析 |  |
| 初步经济效益分 析 |  |
| 合作方式 | 土地租赁或购买 |
| 联系方式 | - 联系单位： 五华科技产业园管委会 - 联 系 人：白庆波 - 联系电话：13619624500 0871-65119733 - 传 真：0871-65528834 - 电子邮箱：176500086@qq.com |

云南省招商项目背景资料

一、项目描述

1、项目名称：	  厂口生物医药产业园

2、建设性质：	  新建

3、项目所属行业：医药制造及仓储物流

4、项目简介：

4.1项目建设地点	： 五华区西北部西翥街道办事处厂口村驻地东北部

4.2项目简述：	厂口生物医药产业园位于西翥生态旅游实验区厂口片区，距离主城16公里，距离西北三环12公里，离绕城桃园出口7公里，规划面积为3993.87公顷，其中建设用地面积为468.95公顷，城市建设用地面积为383公顷，是五华科技产业园产业转型升级的重要区域，是昆明西北片区离主城最近的一片工业用地，位于昆明主城区一小时经济圈，交通便利，区位优势明显。按照“总体规划，分步实施”的思路，拟分三期推进，其中一期占地面积438亩，重点招商引资方向为生物医药及大健康产业。目前，已完成征收和土地平整。 整个园区将采取“总体规划、分步实施、加快推进”的发展策略，力争用5-10年的时间，打造成十亿级园区，集聚中成药、天然保健品等生物医药企业约60-80家，就业人数约1万人，达到投资100亿，主导产业产值100亿目标。

4.3产品介绍：

4.4项目在本地区的作用与地位：厂口生物医药产业园是目前离主城最近的一片可连片开发的工业用地，园区积极承接主城区生物医药企业搬迁的内在需求，着力推动厂口与主城区生物医药产业的产业链合作和错位互补的协同发展，以中药和保健品产业为核心，以综合服务为配套，以加速器为先导，以天然为特色，瞄准“昆明天然药谷”战略定位，构建“2+X”的产业体系，重点打造“一药一品”主导产业结构，结合全区产业布局，逐步打造纵贯一、二、三产的大健康产业链和产业生态系统，将厂口及周边片区打造成为五华区经济转型发展的新引擎，昆明市大健康发展的新亮点，成为全省乃至全国极具影响力的特色小镇。

5、项目实施依据	：

《五华科技产业园总体规划》

《昆明五华西翥厂口片区控制性详细规划》

《昆明市十三五工业产业布局规划》

《云南省工业园区产业布局规划(2016—2025年) 》

6、建设地点的自然条件和社会经济情况简述：

项目建设地点位于昆明中心城区西北部，坐落于山间小盆地内，地形地貌复杂多样，地势西南高东北低，规划区域土地平坦，周边植被覆盖率高，水资源丰富，并且不在滇池流域范围内，距昆明主城区16公里，区域性联系道路有轿子山旅游专线、昆明至茂麓公路、昆明嵩明公路。

社会经济：厂口是纯农业乡，主要以第一产业为主，农业主要有烤烟、干果、水稻、玉米、大麦、小麦、豆类、薯等。

片区规划总人口4.5万人，其中： 户籍人口1.5万人，产业人口2.4万人，旅游人口0.6万人。7.项目业主相关介绍

8.项目建设内容及规模：

到2020年，集聚生物医药企业约60-80家，形成完整的产业生态，达到投资100亿，主导产业产值100亿目标。

建设期限：2018年——2025年

占地面积：383公顷8.1建设规模：

8.2建设期限：

8.3建设占地面积：规划面积为3993.87公顷，其中建设用地面积为468.95公顷，城市建设用地面积为383公顷。

二、项目实施条件

9、项目建设地施工条件：

（1）园区一期规划土地面积438.18亩已完成收储，计划2018年年内完成供地。

（2）目前正进行一期土地平整、自来水输水管线、110KV变电站及厂口输电线、中水处理、园内一期路网、标准化厂房等工程的修建工作，保障一期入园企业在2018年正常投产。

10. 项目主要原材料、辅料及劳动力供应情况：西翥街道办事处总面积283平方公里，园区周边耕地面积较大，可提供充足的种植用地作为原料基地，辖区总人口36228人，且离主城较近，交通方便，劳动力资源充足。

10.1 主要原材料的资源及可利用状况

10.2 辅料、燃料的资源及可利用状况

10.3 劳动力资源及可利用状况

11.工艺技术方案简述

12.项目前期准备工作及进展情况：园区控规已通过市规委会审批，根据控规、土规完成厂口工业园一期438.18亩土地的收储工作，土地已经平整，剩余一期190.46亩土地预计6月份可完成；进园道路昆肖线、厂马线已完成可研工作；水电等配套工作正在同步开展，初步具备招商条件。

13.项目可享受的优惠政策：

五华科技产业园管理委员会扶持产业发展相关政策（试行）

五华科技产业园扶持产业发展相关政策实施细则(试行)

五华科技产业园一站式服务平台管理办法

五华区“财园助企贷”实施方案

云南省人民政府关于加快工业园区建设的意见

中共云南省委云南省人民政府关于加快工业转型升级的意见

昆明市人民政府关于着力推进重点产业发展的实施意见

云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见

五华区加快总部经济和楼宇经济发展奖励办法（修订）

五华区关于进一步促进全区经济平稳健康发展16条措施的意见

五华区企业发展扶优扶强暂行办法

14、交通运输情况：

高速公路：西北绕城高速距厂口园区约7公里，规划道路昆倘高速穿过园区。

区域性联系道路：轿子山旅游专线穿过园区、昆明至茂麓公路、昆明嵩明公路从园区两侧经过。

三、项目效益分析与评估

15.市场现况及分析

16.初步经济效益分析

17.投资估算及资金筹措

17.1 投资估算

17.2 资金结构

17.3 资金筹措方式

18.项目对环境影响的初步评估：项目规划一类工业用地，对环境影响较小

19.项目风险提示及对策

四、合作方式及其它

20.合作方式：土地租赁或购买

21.其它

22.联系方式：

联系单位：五华科技产业园管委会

联 系 人：白庆波

联系电话：13619624500  0871-65119733

电子邮箱：176500086@qq.com