A

五华区城市管理局文件

五城管复字〔2019〕3 号

关于对政协五华区九届三次会议

第19C17号提案的答复

尊敬的张春芳委员:

您提出的《关于建设以昭宗水库为核心的昭宗公园的提案》，由我局办理，根据您反映的情况，局领导极为重视，现将办理结果答复如下：

为提高五华区公园绿地的服务水平和生态效益功能，根据《昆明市“十三五”城市绿地系统规划》中关于规划新建重点综合性公园（大于5公顷）的要求及五华区控制性详细规划，考虑到五华区已建成使用的公园现状及昭宗片区缺乏供人民群众休闲娱乐的公园绿地的实际，早在2017年，昭宗水库公园建设就被列为五华区率先启动的综合性公园建设项目之一。

2018年初，我局委托昆明市规划设计院完成了《昭宗水库公园规划》，昭宗水库公园总用地面积：334487.19平米（约501亩），包括：规划水域34712.59平米；公园净用地：299774.6平米。我局拟在昭宗水库周围500亩范围内开展公园建设，融合昭宗水库周边的“山.水.田.园.文”要素，将昭宗水库公园建设为集休闲游憩、康体运动、园艺科研展示、文化体验、生态保育等复合功能为一体的公园，在完善周围片区配套服务功能为周边居民提供休憩活动的场所的同时，充分展示以昭宗水库为核心要素的山水田园独特魅力。

为积极昭宗水库公园项目，2018年我局多次与战略合作企业云南滇草生态环境有限公司（下简称滇草公司）对接，初步确定以ppp模式推进该项目，并与北京求实工程管理有限公司签订了《ppp项目咨询及采购代理合同》。前期，我局围绕昭宗水库公园建设项目陆续开展了现场踏勘、土地权属调查、地形测绘、项目用地范围内部分地上构建筑物评估等工作。随着项目前期工作的不断深入开展，目前昭宗水库公园项目总体推进困难，主要主要存在以下问题：

- 昭宗水库公园建设项目规划用地范围(501亩)包含在都市农庄项目（1576亩）内，都市农庄项目由昆明云海建筑工程有限公司（后变更为昆明元耕农业科技开发有限公司）承建，该公司与社区村组签订了土地租赁协议，租期为40年（2013-2052年），目前处于合约期，该公司提出需对其前期开发损失（约3000万元）进行合理赔偿后才能以目前市场价进行土地征转，土地征转成本过高；

- 根据2018年5月起实施的《云南省水利工程管理条例》的相关要求，水库范围外延100m内，不能进行任何形式的构、建筑物建设。昭宗水库公园建设范围内可实施建设的空间十分有限。

鉴于上述实际情况，我局认为目前昭宗水库公园建设项目暂时无法进一步推进，望谅解。本着园林服务人民的原则，我局将大力提升园林绿化水平，积极推进我区公园绿地建设，进一步改善城乡人居环境，提升城乡环境质量，为“美丽春城、宜居昆明”建设贡献绿量。

感谢您对政府工作的监督关心和支持。

联系人：杨  萍

五华区城市管理局

二〇一九年五月十七日

送：区政府目督办，区政协提案委