A

五产园委办案〔2019〕5号

|  |
| --- |
|  |

关于对政协五华区九届三次会议第19C27号

提案的答复

尊敬的姜沣桐委员：

您提出的《关于完善五华西北片区吾悦广场周边道路交通设施的提案》，已交我管委会研究办理，经我管委会认真梳理研究，现答复如下：

一、完善片区道路设施导视系统设置问题

完善吾悦广场片区道路设施导视系统设置问题，建议向相关职能部门审批，管委会也将做好配合工作。

二、尽快打通吾悦广场北侧与五华园博园之间规划108号路问题

五华108号路中段道路起于沙河路，止于金川路，全长457.576米，红线宽20米，项目总投资8856.68万元，其中建安工程费3638.73万元。五华108号路中段已于2018年4月进场施工，截至2019年6月，已完成总工程量的75%，五华西北片区吾悦广场段道路已完成沥青铺筑工作并已通车，余下段正在开展跨河箱涵施工。

提案提到尽快打通吾悦广场北侧与五华园博园之间规划108号路问题，我管委员会高度重视。现目前108号路（中段）正进行箱涵（108号路中断与金川路交叉口处）、西北沙河东侧污水管道的迁改及电力工程的施工，按照道路工期进度，计划于2019年10月份完成五华108号路（中段）的初步验收工作，以便于西北片区市民出行及缓解王筇路的交通压力。

三、解决地铁4号线施工造成的道路拥堵问题

昆明市轨道交通四号线计划2020年实现通车，预计今年年底完成所有工程施工，并完成施工围挡拆除，同时轨道四号线将对项目周边整个路面进行恢复，届时将给周边项目提供干净整洁的公共环境。

四、交通指示灯问题的管理问题

王筇路与沙河路交叉口红绿灯问题，目前，王筇路已经移交昆明市交警支队，且道路前期建设过程中严格按照规划及专项设计施工，交通指示灯问题建议向市交警部门申请。

五、科学管理道路交通，加强对电动车，自行车、残疾人三轮车等非机动车的管理问题

王筇路云南林业职业技术学院门口，常年有摊贩聚集问题，以及电动车、自行车、三轮车占用行人通道及重要路口，严重影响了道路交通秩序等问题，我单位也将积极与城管部门进行沟通，加强片区城市管理。

六、增设项目周边公交线路，解决周边行人公共出行问题

五华吾悦广场项目周边东、西、南、北四个方向均已覆盖了公交线路，前期我单位已与昆明市公交公司进行对接，公交公司在充分考虑了整个片区人流量及客流量的基础上开展了公交线路规划。针对项目反映的问题，我单位也会将项目意见反馈公交公司，酌情在适当时间段增加发车频次及线路。

七、加快周边市政路网建设，完善道路设施，解决市民出行方便的建设问题

截止目前，整个片区有24条市政道路已建成并通车，共计31.9公里。项目周边东西南北四个方向的市政道路均已建成并通车，同时我单位负责实施的科普路延长线、昆武高速入城段地面工程等道路也将于今年年底陆续完工，届时将缓解片区交通压力，为片区居民交通出行做了保障。

感谢您对五华区工作的监督关心和支持。

（联系人及电话：肖剑芝 13888780176）

五华科技产业园管理委员会

2019年6月10日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：区委目督办（区政府目督办），区政协提案委。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━