**B**

五大政﹝2019﹞9号

关于对五华区十六届人大三次会议

第154号建议的答复

尊敬的雍明虹代表：

您提出的“篆新农贸市场提升改造尤其重视公厕的提升改造”提案，已交我办研究办理，现答复如下：

五华区第十六届人民代表大会雍明虹代表对“篆新农贸市场提升改造尤其重视公厕的提升改造”提出的建议已收悉，大观街道办事处组织区安监局、大观市场监管所、消防应急大队、社区工作人员、篆新农贸市场管理部，市场提升改造的相关设计人员、对建议内容进行了认真讨论，现将有关情况回复如下：

一、大观篆新农贸市场提升改造的情况

篆新农贸市场管理部于2018年1月1日由省建三公司接管市场后（由省建三公司自行组建市场管理部），针对严重影响市场正常营运和较为突出的安全隐患及时采取措施进行初步补救和整改，对市场内给排水系统、消防系统、高低压配电室、供电系统及原“脏、乱、差”典型区域清真大棚进行了提升改造，对原“三合一”现象严重二、三楼进行清理整治。2019年根据《五华区集贸市场2018 -2020年提升整治三年行动计划》精神，大观篆新农贸市场符合“四个一批”中“改造升级一批”的要求，被列入2018年五华区集贸市场升级改造的范围。为此，篆新农贸市场管理部于2019年4月在五华区政府的支持下将市场提升改造方案向昆明市规划局五华分局申请报建。同时，由篆新农贸市场管理部自行组织提升改造工程施工工作也正有序进行中，至今已陆续完成的内容包括：1）市场内建筑物屋顶改造，更换老旧门窗；2）二楼加工间装修；3）三楼地面改造；4）二、三道室外排水系统及路面改造；5）建筑物外立面冲洗、粉刷；6）商户门头招牌、遮阳伞统一制作安装；7）增设消防水泵房及消防水箱等。

今年内还将按照提升改造计划对猪肉大棚进行拆除重建；继续对一、三道室外排水系统及路面改造进行施工；对市场南大门（新闻路部向）的门头形象进行整改，统一设计和装修；对北大门（大观路部向）进行重新改造建设，提升市场形象。

二、厕所设置

根据《滇池保护条例》要求，距大观河流域50米内不得修建厕所、垃圾站等设施，故市场公厕拟建于改造后猪肉大棚一层的西北角，同时将在猪肉大棚二层西南角增设一个公厕。

感谢您对五华区工作的监督关心和支持。

联系人及电话：张劲松 13708477826

五华区人民政府大观街道办事处

2019年6月11日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：区人大人事委，区政府目督办。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━