A

昆明市五华区住房和城乡建设局

五住建办案字〔2019〕5号

关于对五华区十六届人大三次会议

第102号建议的答复

尊敬的鲁颖、徐甘蒂等13位代表：

您们在2019年五华区第十六届人民代表大会第三次会议上提出的《关于洗马河带状公园云南省图书馆区段遗留问题处理的建议》（编号为第102号），交由五华区住建局（区翠改办）办理。针对您提出的问题，我局高度重视，多次到现场调研并加强日常管理，现将具体办理情况答复如下：

一、基本情况

按照省委主要领导让翠湖“‘亮’起来、‘美’起来、‘灵动’起来”的决策部署及要求，依据2016年12月份省规委会审议通过的《翠湖周边历史文化片区整治提升规划》，昆明市、五华区自2017年3月分期分步开展翠湖修复及提升改造工作。洗马河公园建设作为一期实施范围，项目于2017年11月开工建设，于2018年6月30日建成对市民开放。

二、意见建议办理情况

针对提案中相关建议，结合翠湖历史文化片区整治提升工作推进情况及下步工作计划，对建议事项作以下答复：

（一）钱局街与翠湖南路交叉口的工程围挡未拆除，里面的工程也未完工。现围挡存在。阻碍了行人和机动车交通。

钱局街与翠湖南路交叉口的工程是属于翠湖补水实施项目之一的洗马河抽水泵站建设，该项目有滇投公司负责实施，现抽水泵站已建设完成，围挡已经拆除，钱局街交通已经恢复。

（二）原施工方与省图书馆签订的协议约定，要解决省图书馆面向翠湖南路一面正大门的围栏，在方便读者进出的同时保证省图安全保卫工作的开展。现状是找不到负责主体，省图只能用铁柜做临时隔挡，根本无法保证单位安全。

洗马河公园建设实施主体是市城投文产公司，根据市城投文产公司与省图书馆签订的协议，需要恢复面向翠湖南路一面正大门的围栏，现围栏已经修建完成。

（三）公园施工方一直没有按照协议将省图原绿化区的水源消防栓等设施改建到省图院内，现在公园绿化部分用水由省图书馆买单，加重了省图的负担。

我局（翠改办）根据双方签订的协议，积极进行协调，并组织城投文产公司、省图书馆等部门，对自来水管及消防设施迁移进行现场研究。由于水表迁移是自来水公司负责实施，现已经向自来水公司上报迁移申请，自来水公司相关负责人现场查看后正在进行方案设计，待方案确定后在组织实施。

（四）带状公园周边卫生状态比较差，水池，绿化带和路面垃圾清理不及时。

由于洗马河公园还未进行移交，还有由施工单位进行管理。我局（翠改办）积极督促市城投文产公司加强对洗马河周边的环境卫生进行清理，现施工方委托环卫公司进行清理工作。

三、下步工作计划

下一步我局（翠改办），将积极配合省图书馆、市城投公司对存在问题进行协调解决。督促施工单位、自来水公司对未完成的项目抓紧实施，确保消除省图书馆水电、消防等方面安全隐患。

感谢您们对五华区工作的监督关心和支持。

联系人及电话：周岗   13577092352

昆明市五华区住房和城乡建设局

2019年6月10日

抄送：区人大人事委，区政府目督办。

昆明市五华区住房和城乡建设局             2019年6月10日印发