昆明市五华区人民政府办公室文件

五政办通〔2019〕73号

昆明市五华区人民政府办公室

关于印发昆明至倘甸高速公路五华普吉段集体

土地征收及房屋拆迁补偿实施方案的通知

各街道办事处、区属各局办、各直属单位、企业(公司)：

《昆明至倘甸高速公路五华普吉段集体土地征收及房屋拆迁补偿实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

昆明市五华区人民政府办公室

2019年9月6日

（此件公开发布）

昆明至倘甸高速公路（五华普吉段）集体土地征收及房屋拆迁补偿实施方案

为确保昆明至倘甸高速公路（五华普吉段）顺利实施，切实维护土地房屋征收双方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《昆明市土地征收管理暂行办法》（昆明市政府第18号公告）《昆明市土地储备管理办法》（昆明市政府第97号令）《昆明市人民政府关于加强农房管理禁止违法加层的通告》（昆政发〔2006〕24号）《昆明市人民政府关于印发昆明市土地储备支出核算管理办法的通知》（昆政发〔2010〕75号）《昆明市政府办公厅关于印发昆明市集体土地上房屋征收与补偿指导意见的通知》（昆政办〔2015〕103号）《昆明市人民政府关于印发昆明市征地补偿标准的通知》（昆政发〔2015〕53号）《昆明市五华区人民政府关于印发五华区征地青苗补偿标准的通知》（五政办通〔2015〕73号）等有关法律、法规、政策的规定，结合五华区普吉街道办事处的实际情况，制定本实施方案。

一、征迁补偿安置原则

遵循决策民主、程序正当、公平补偿、结果公开的原则。

二、征迁范围

项目征地拆迁范围包括下列工程内容的建设用地及其地上附着物、建筑物、构筑物、管线设施等的征收拆迁以及地下矿产资源的压覆。

（一）公路正线、立交区和联络线建设用地。

（二）服务区、加油站点、收费站点、急救、监控中心、变电所、自救助车道、观景台、加水站等沿线安全服务设施及管理用房用地。

（三）建设过程中因设计变更、完善，以及地质变化、水毁、滑坡、坍塌等产生的新增建设用地。

（四）环保、水保、输油气管道工程设施及管线迁改用地。

（五）应有关要求增加的沟渠、涵洞、通道、跨线桥、连接线、延长线道路改移等工程的延伸或变动新增的建设用地。

（六）其他因工程建设、管理需要确定的用地。

三、土地及房屋征迁实施单位

土地征收实施部门：昆明市五华区自然资源局、五华区人民政府普吉街道办事处。

土地、房屋、地面附着物及农作物和经济林木经济征收补偿实施单位：五华区人民政府普吉街道办事处。

四、被征迁人

昆明至倘甸高速公路（五华普吉段）项目征拆范围内土地使用人和地面附着物的产权人均为被征迁人。

五、限制行为

在本次项目征迁范围内的被征迁人，在政府颁布昆明至倘甸高速公路（五华普吉段）每一批次土地征收和房屋拆迁公告颁布之日起不得进行下列活动，否则在补偿过程中不予确认，所产生的损失和后果由行为人自行承担：

（一）新建、扩建、改建、装修房屋；

（二）改变房屋和土地用途；

（三）设立和变更房屋租赁关系；

（四）房屋和土地权属的转让、分割；

（五）户口分户和户口迁入；

（六）土地使用权的出让、转让、租赁、分割、抵押；

（七）在拆迁范围内进行抢栽抢种；

（八）法律规定的其他禁止事项和其它不当增加补偿费用的行为。

六、搬迁期限和奖励时段

（一）搬迁期限

每个批次搬迁期限为60天（含60天），以市级相关部门按批次提供用地征收红线后，政府每一批次发布集体土地征收和房屋拆迁补偿公告确认的日期为准。

1.搬迁准备阶段：政府发布土地征收和房屋拆迁补偿公告后第1-10天；

2.实施阶段：政府发布土地征收和房屋拆迁补偿公告后第11-60天内。

（二）奖励时段

设定三个搬迁奖励时间段，在不同的时间段给予不同标准的奖励，具体时间为：

第一时段：政府发布土地征收和房屋拆迁补偿公告之日的11—40天（计30天）;

第二时段：政府发布土地征收和房屋拆迁补偿公告之日的41—50天（计10天）;

第三时段：政府发布土地征收和房屋拆迁补偿公告之日的51—60天（计10天）;

土地征收和房屋拆迁补偿公告发布60天之后搬迁者不予奖励。

七、集体土地上房屋拆迁补偿安置原则及面积的认定

（一）房屋拆迁补偿安置原则

1.被征迁人在办理土地、房屋征收补偿事宜时，必须提供相关证明材料（村民小组、社区居委会、街道办事处三级证明），且该证明材料必须是昆明至倘甸高速公路（五华普吉段）项目每一批次土地征收和房屋拆迁补偿公告发布前具有法律效力的文件。被征收房屋建筑面积及用途以《房屋所有权证》（或不动产权证）载明的建筑面积及用途为准。

2.对宅基地上的房屋进行拆迁补偿，按“房地合一”的补偿原则，即对每一宗宅基地上的被拆迁房屋及房屋所占土地以“房地合一”的价值进行补偿安置。“房地合一”是指房屋和房屋底层占地面积的土地。

3.农村集体土地上的房屋，属宅基地建房的均认定为住宅，并按住宅进行补偿安置。将原住宅改为经营用途的，仍按住宅认定进行补偿安置。

4.宅基地上的房屋拆迁补偿方式，采取货币补偿、房屋产权调换、货币补偿加房屋产权调换三种方式进行，被拆迁人可自行选择房屋拆迁补偿方式，房屋产权调换以先自行搬迁过渡，后安置的方式进行。

5.违法建筑和超过批准期限的临时建筑，以及《昆明市人民政府关于加强农房管理禁止违法加层的通告》（昆政发〔2006〕24号）发布后违法建盖或加层的房屋，一律不予补偿。

6.在规定的搬迁奖励期限内，对积极配合房屋拆迁工作的被拆迁人，根据搬迁时间可以享受相应的补助和奖励。超过搬迁奖励期限的，不能享受相应的补助和奖励。

7.被征迁人在办理房屋拆迁补偿事宜时，应当提供以下具有法律效力的相关证明材料：

（1）房屋所有权证、土地使用权证，被征迁人户口册、身份证等相关材料；

（2）宅基地上的建筑物须出具建房许可、用地许可手续、村（居民）小组证明、原居住地乡、镇、办事处证明及其他相关材料。

（二）宅基地房屋合法性认定

1.办理了房屋所有权证（或不动产权证）的，以房屋所有权证（或不动产权证）为准；

2.未办理房屋所有权证（或不动产权证）的，以村（居）民小组、社区居民委员会、街道办事处（下同）三级批文或证明认定的为准；

（三）对“每一农户”的认定原则

1.持有《房屋所有权证》的，以每个《房屋所有权证》为一户，结合整幢房屋的现状，按相关规定办理安置补偿事宜。

2.没有办理《房屋所有权证》的，持村（居）民（小组、社区居民委员会、街道办事处（下同）三级批文或证明，其相对应的一宗宅基地批准建设的建筑物认定为一户。

（四）集体土地上房屋面积的认定

1.宅基地的面积以国土部门核准的或者具有完整宅基地批准手续载明的面积进行认定。

2.如宅基地批准手续未载明面积或对房屋面积有争议的，宅基地上房屋的面积，以第三方测绘公司实测为准。测绘结果由被征迁人、村（居）民小组、社区、动迁公司、测绘公司、街道办事处进行六方签字确认。《昆明市人民政府关于加强农房管理禁止违法加层的通告》（昆政发〔2006〕24号）发布前，已办理《房屋所有权证》的房屋，也可以按照证载面积进行认定。

3.每名被征迁人具有完整宅基地批准手续的房屋，按照村（居）民小组、社区居委会、街道办事处三级批文或建房证明认定为“一宗房屋”，即“每一宗房屋按建筑面积不超过300平方米，建盖楼层不超过四层”的标准进行认定。

（1）楼层达到四层、面积超过300平方米的，按300平方米计算；

（2）楼层达到四层、面积未超过300平方米的，按四层以下的实际面积计算；

（3）楼层未达到四层、面积超过300平方米的，按300平方米计算；

（4）楼层未达到四层、面积未超过300平方米的，按实际面积计算，并享受补差政策。

（五）其他征地补偿事宜

1.拆除设有抵押权的房屋，依照相关担保抵押的法律规定执行。

2.对产权不明晰的房屋，由征迁实施部门提出安置补偿方案，报征地拆迁主管部门审核同意后先行实施拆除。拆除前，征收实施部门必须就被拆除房屋的有关事项在房屋拆迁范围内公告并向公证机关办理证据保全。

3.征地拆迁实施单位与被拆迁人在征地拆迁补偿安置过程中，征地拆迁实施单位与被拆迁人在征地拆迁补偿安置方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，由辖区政府协调，协调不成的，由批准征收土地的人民政府裁决。

4.签订征地拆迁补偿安置协议后，被拆迁人应当将《土地使用权证》、《房屋所有权证》等权属证明材料原件提交征收实施部门并出具书面委托，由征收实施部门持上述相关权证，向国土部门、房屋产权管理部门、不动产登记管理部门等部门办理注销登记手续。

5.签订拆迁补偿安置协议后，由被拆迁人自行办理水、电、气销户手续，并提交相关证明。

6.拆除违章建筑和超过批准期限的临时建筑，以及《昆明市人民政府关于加强农房管理禁止违法加层的通告》发布后违法建盖加层的房屋，一律不予赔偿。

八、集体土地上宅基地建盖房屋补偿方式和标准

集体土地上的被征迁人可以选择以下三种补偿方式：

第一种：货币补偿；

第二种：房屋产权调换；

第三种：货币补偿加房屋产权调换；

被征迁人可以任选其一按所认定的面积进行补偿安置。

（一）货币补偿标准

1.被征迁人选择货币补偿的，按认定的面积以“房地合一”的方式进行一次性货币补偿。结合片区实际确定补偿标准具体如下（详见附表1）：

附表1

| 框架结构 | 3500元/平方米 |
| --- | --- |
| 砖混结构 | 3000元/平方米 |
| 砖木结构 | 2500元/平方米 |
| 土木结构 | 2000元/平方米 |

2.被拆迁人在优惠时段签订拆迁补偿安置协议，并按照协议约定完成搬迁的，按照不同优惠时段给予户奖，并在四层300㎡以内的补偿单价基础上给予购房补贴和面积奖，奖励及补贴标准见附表2：

附表2

| 搬迁时段 | 户奖 | 面积奖 （不含补差部分） |
| --- | --- | --- |
| 第一时段 | 20000元/户 | 200元/平方米 |
| 第二时段 | 10000元/户 | 100元/平方米 |
| 第三时段 | 5000元/户 | 50元/平方米 |
| 超过优惠时段 | 不予奖励 | 不予奖励 |

（二）房屋产权调换补偿标准

被征迁人选择房屋产权调换的，按《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市集体土地上房屋拆迁补偿安置指导意见的通知》（昆政办〔2015〕103号）规定办理。按认定的建筑面积1:1进行就近安置，安置房源为普吉西城林语回迁安置房，并与被征迁人计算、结清被拆迁房屋价值与用于安置房屋价值的差价，补差面积不算入安置面积。

（三）货币补偿加产权调换补偿标准

被征收范围内，个人《房屋所有权证》（或《不动产权证书》）载明为住宅的，选择产权调换加货币补偿的，产权调换部分按照本实施方案产权调换标准执行，货币补偿部分按照本实施方案货币补偿标准执行。搬迁费按照每户3000元计发。

（四）补差政策

1.对于每宗宅基地上建盖楼层未达到四层且建筑面积未超过300平方米的房屋，以其底层面积为标准计算至四层。计算后超过300平方米的按300平方米减去实际建筑面积的差进行补助；计算后未超过300平方米的，按计算面积减去实际建筑面积的差进行补助。补助标准二环至三环之间1900元/平方米，三环以外1600元/平方米。

2.对《昆明市人民政府关于加强农房管理禁止违法加层的通告》（昆政法〔2006〕24号）发布之前具有合法建设批准文件的房屋，建盖楼层超过四层，建筑面积超过300平方米的部分（含室内外装修）按附表3标准执行：

附表3

| 结构 | 补偿标准（元/平方米） |
| --- | --- |
| 框架结构 | 900 |
| 砖混结构 | 700 |
| 砖木结构 | 500 |
| 简易钢架结构 | 450 |
| 土木结构 | 300 |
| 简易结构 | 100 |

（五）装修补偿标准

对被拆迁房屋的装修补偿，按照认定的面积给予一次性装修货币补偿。补偿标准按附表4执行：

附表4

| 补偿标准 | 包含项目 |
| --- | --- |
| 300元/平方米 | 外墙贴瓷砖或水刷石，内墙为木质墙面或木墙裙，地面铺花岗石、大理石、600×600以上规格的地砖、木地板，木质吊顶或石膏造型吊顶，门窗为铝合金或实腹钢窗 |
| 200元/平方米 | 外墙贴马赛克，内墙为双飞粉乳胶漆墙面或墙纸，地面铺地砖，顶面为铝塑板吊顶，实木门包门套、钢窗、防盗笼 |
| 100元/平方米 | 外墙为清水墙，内墙刮（刷）白或油漆墙裙，水磨石地面，石膏阴角线，木门、铁窗 |

（六）附属设施补偿标准

对被拆迁的房屋相关附属设施的补偿，按附表5标准给予一次性货币补偿：

附表5

| 序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖石围墙 | 米 | 280 | 标准围墙 |
| 2 | 土围墙 | 米 | 70 | 标准围墙 |
| 3 | 水井水池 | 个 | 500 | 不含机井 |
| 4 | 石挡墙 | 立方米 | 135 |  |
| 5 | 自来水 | 户 | 250 |  |
| 6 | 检修槽 | 平方米 | 400 |  |
| 7 | 铁大门 | 道 | 1200 | 特指院坝铁门 |
| 8 | 有线电视迁改 | 户 | 250 |  |
| 9 | 居民电源电线 | 户 | 350 |  |
| 10 | 电话移机 | 户 | 108 |  |
| 11 | 太阳能 | 平方米/管 | 300/100 |  |
| 12 | 钢筋砼化粪池 | 立方米 | 500 |  |
| 13 | 砖砌化粪池 | 立方米 | 300 |  |
| 14 | 简易铁棚 | 平方米 | 150 |  |
| 15 | 排水沟（有盖板） | 米 | 65 |  |
| 16 | 排水沟（无盖板） | 米 | 40 |  |
| 17 | 砖砌花台 | 米 | 40 |  |
| 18 | 石灰池 | 个 | 500 |  |
| 19 | 水泥地坪 | 平方米 | 45 |  |
| 20 | 简易房 | 平方米 | 100 |  |
| 21 | 灶台 | 个 | 300 |  |
| 22 | 渡槽 | 立方米 | 400 |  |
| 23 | 室外厕所 | 座 | 300 |  |
| 24 | 胸径25公分以上树木 | 棵 | 100 |  |
| 25 | 胸径16-25公分以上树木 | 棵 | 80 |  |
| 26 | 胸径11-20公分以上树木 | 棵 | 30 |  |
| 27 | 胸径10公分以上树木 | 棵 | 10 |  |
| 28 | 未挂果（胸径1cm以上） | 棵 | 30 |  |
| 29 | 未挂果（胸径1cm以下） | 棵 | 5 |  |
| 30 | 已嫁接 | 棵 | 50 |  |
| 31 | 挂果三年以内 | 棵 | 60 |  |
| 32 | 挂果三年以上 | 棵 | 80 |  |
| 33 | 盛果期 | 棵 | 100 |  |
| 34 | 丰收瓜 | 棚 | 100 |  |
| 35 | 金竹园 | 平方米 | 50 |  |
| 注：表内缺漏未列入的附属设施、地面附着物、或有特殊用途的房屋，由拆迁双方协商解决，协商不成的，可由专业造价或评估公司进行造价或评估后，据实补偿。表中涉及的树木补偿仅限于房屋附属设施，涉及管线迁改的由拆迁双方协商确定。 |  |  |  |  |

九、非住宅补偿标准

（一）在征地拆迁范围内的具有特殊用途的建（构）筑物实施方案没有明确的，由具有资质的第三方造价、评估机构进行造价、评估后补偿。

（二）农村集体经济组织、单位或个人租用农村集体土地建盖生产、生活、仓储、商业、办公、附属设施用房，有审批手续的参照附表6标准给予一次性货币补偿；无合法手续的，不予补偿。

附表6（含室内装修）

| 序号 | 类别 | 补偿标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框架结构 | 900元/平方米 |
| 2 | 砖混结构 | 700元/平方米 |
| 3 | 砖木结构 | 500元/平方米 |
| 4 | 简易钢架结构 | 450元/平方米 |
| 5 | 土木结构 | 300元/平方米 |
| 6 | 简易结构 | 100元/平方米 |

（三）对于在集体土地上租地建盖设施的被拆迁人，如改变租用土地现状（包括地面硬化、修建鱼塘、建盖房屋等），造成土地被征收人无法获得该部分土地征收过程中的青苗补偿费，则根据测绘面积，按《昆明市五华区人民政府关于印发五华区征地青苗补偿标准的通知》（五政办通〔2015〕73号）标准，从拆迁补偿款中扣除相应款项作为青苗补偿费。该款项扣除后，由房屋征收实施单位（普吉街道办事处）按改变了土地现状的测绘面积兑付至被征地村组。

十、土地征收补偿标准（扣除“房地合一”范围的土地）

（一）土地补偿费。按照《昆明市人民政府关于印发昆明市征地补偿标准的通知》（昆政发〔2015〕53号）执行。

（二）青苗补偿费。

青苗补偿费以征收集体土地的总面积为基数，扣除房地合一面积和已硬化的土地面积后，按照《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区征地青苗补偿标准的通知》（五政办通〔2015〕73号）执行补偿。

如在补偿过程中，因土地的用途、现状改变造成被征收人无法获得青苗补偿的，则参照本《补偿办法》的第九条第（三）项执行。

（三）预留安置用地货币补偿。根据昆明市政府第18号公告，按征收集体土地面积的15%计算生产生活预留安置用地的货币补偿费用。

十一、政策性补助

（一）特困补助

有下列情况之一的，提供相应有效证件、证明，每户可以享受一次性5000元的补助费：

1.五保户；

2.民政部门抚养的孤寡老人；

3.烈士家属;

4.残疾人（或直系亲属为残疾人的）；

5.城乡低保户。

（二）被拆迁房屋的房屋所有人户籍内户主、直系亲属是残疾人的，临时安置补助费按政策每户上浮20％。

（三）被拆迁房屋的临时安置费、搬迁费

1.临时安置费

（1）选择货币补偿方式的临时安置费，按建筑面积不超过300平方米的原则，一次性计发3个月。

（2）选择房屋产权调换方式的临时安置费，以选择产权调换的建筑面积为基准，按建筑面积不超过300平方米的原则，计发临时安置费。临时安置费以每一批次土地征收和房屋拆迁补偿公告发布后，被征迁人签订《拆迁补偿协议》并腾空交验房后起计算，每6个月计发一次。过渡期内由房屋所有权人自行解决过渡房源。过渡安置期限以签订的《拆迁补偿协议》约定的过渡安置期限为准，最长不超过24个月。超过过渡期限安置的住宅，自逾期之月起至产权调换房屋交付后三个月止，临时安置费按原约定标准的2倍向被征迁人支付。

（3）临时安置费的发放标准二环至三环之间16元/平方米，三环以外14元/平方米/月。

（4）选择货币补偿加房屋产权调换方式的，货币补偿部分参照货币补偿方式的计发临时安置费，产权调换部分参照房屋产权调换方式的计发临时安置费。

2.搬迁费

（1）选择货币补偿方式的住宅按2000元/户一次性计发；选择房屋产权调换方式的住宅按3000元/户一次性计发，选择货币补偿加房屋产权调换方式的按选择房屋产权调换方式的标准计发。

（2）农村集体经济组织、单位或个人租用农村集体土地建盖的生产、生活、仓储、商业、办公、附属设施用房的搬迁费用，按照搬迁距离不超过20公里的原则，由评估公司进行评估后，据实补偿。

十二、集体土地上经济林木、农田及果园看护房、经营性苗圃以及坟墓迁移补偿

（一）对于集体产权经济林地，参照国家相关规定进行补偿。

（二）涉及土地出租生产的经济林木，以及经营性苗圃内的苗木的赔偿费或迁移费用，按照独立的第三方评估机构评估价值赔偿。

（三）征收范围内的坟墓统一迁移至辖区公益性公墓，迁移费用按4500元／座由拆迁工作组支付至公益性公墓单位。村民选择自行迁移至其他公墓的，按4500元／座进行补偿（合葬墓按两座计算）。

（四）农田及果园看护房按附表6进行补偿。

（五）鉴于征地范围内普遍存在耕地上种植经济林木、林下套种农作物的情况，除土地征收过程中的青苗补偿外，村民承包地上的经济林木林木补偿标准按附表7进行补偿，对于集体土地上价值较高的经济林木按照第三方评估机构的评估标准进行补偿：

附表7

| 序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林木幼苗期 | 亩 | 3000—5000 | 各档取值区间具体值的确定，由相关各方参与的工作组，根据现场实际情况，核查确认，给予补偿。 |
| 2 | 林木成材期 | 亩 | 5500--8000 |  |
| 3 | 林木盛果期 | 亩 | 8500--12000 |  |
| 4 | 林木成材 全盛果期 | 亩 | 12500--14000 |  |

十三、工作经费

按照《昆明市土地储备管理办法》（昆明市人民政府第97号令）相关规定和《昆明（五华）至倘甸（富民）高速公路项目征地拆迁及施工环境保障责任书》中第四部分征地拆迁费用第8条执行。项目征收补偿工作经费由项目指挥部统一管理，各责任部门上报审批后进行使用。工作经费的使用接受审计部门审计。

十四、其他

（一）凡在本次房屋征收和征地拆迁范围内的被征收人、被拆迁人应积极配合拆迁工作，支持昆明至倘甸高速公路建设,若在规定期限内拒不搬迁的，将根据国家相关法律、法规的规定依法予以处理。属此次土地、房屋征收范围的被征收人员，享受五华区被征地人员相关社会保障政策。

（二）征收实施单位应当依照本方案的规定，对被征收人、被拆迁人给予补偿；被征收人、被拆迁人应当在搬迁期限内完成搬迁。

（三）房屋或土地有租赁关系的，由出租人与承租人自行协商解除租赁关系，因租赁关系产生的纠纷与征收实施单位无关。

（四）被征收人、被拆迁人搬迁时严禁私自拆除原房内的门、窗、水、电、煤气表等设施。

（五）被征收人、被拆迁人必须自行交纳搬迁前所使用的水、电、煤气、有线电视、电话费等费用。如未缴纳以上费用的在补偿总款中扣除。

（六）涉及该项目被征收土地的单位及个人，需收回集体土地使用证注销。如只征收部分土地，土地分割登记产生的相关费用由业主单位承担。

（七）辱骂、殴打工作人员，阻碍房屋征收和征地拆迁工作的，由公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。

（八）凡在本次征收、拆迁范围内的被征收、被拆迁人应积极配合拆迁工作，被征收人对土地征收公告等具体行政行为不服的，可以在法定期限内申请行政复议或者提起行政诉讼。若在规定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，无正当理由拒绝接受安置补偿的，由土地管理部门责令交出土地；拒不交出土地的，申请人民法院强制执行。

（九）本实施方案仅适用于昆明至倘甸高速公路（五华西翥段）项目集体土地征收和集体土地上房屋征收补偿工作，由昆明至倘甸高速公路（五华段）征地拆迁工作指挥部负责解释。

（十）本补偿实施方案规定的未尽事宜按相关法律、法规及政策的规定执行。若有特殊事项未列入的，由征收工作组上报昆明至倘甸高速公路（五华段）征地拆迁工作指挥部研究决定。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：区委办，区人大办，区政协办，区纪委办。

──────────────────────────────────────────

昆明市五华区人民政府办公室                  2019年9月6日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━