投诉问题办结情况公示表

公示单位：五华区人民政府　　 　2022年3月28日

|  |  |
| --- | --- |
| 投诉问题 | 受理编号：D2YN202104200048。投诉人反映：2020年以来，昆明市五华区红锦路“俊发龙泉俊园”项目未落实防扬尘措施，且昼夜施工噪声扰民。 |
| 核实情况 | 1.对施工现场进行检查，该项目施工文明施工保障设施、设备齐全，并按要求开启使用，检查时未发现扬尘污染情况。  2.经查阅相关资料，该项目自开工至今，区级相关部门在对该项目的巡查、检查中发现存在夜间扬尘防控不到位和夜间施工噪音扰民问题，并对该项目下达整改要求（2020年9月16日，区住建局质安站在对该项目进行巡查中发现现场未封闭、非作业区裸土未覆盖、现场三池一设备和喷淋设置不到位等问题，详见附件）。 |
| 办结情况 | 1. 约谈项目工地负责人，下达《施工安全检查情况告知书》，要求该项目参建各方严格《关于进一步加强建筑施工及渣土处置作业噪声污染防治工作的通知》执行，加强组织管理，除抢险、特殊工艺（环保局备案）外，禁止夜间施工，加强现场文明施工及扬尘控制。  2. 下达《环境监察现场处理决定通知书》，要求严格遵守《昆明市噪声污染防治管理条例》，夜间施工作业需进行申报备案，对施工车辆及设备加强管理，避免噪音扰民。  3. 对该项目在未办理夜间施工备案情况下擅自在22时后开展作业的情况，进行行政处罚。  4. 责令项目方在施工过程中，机械设备必须按照相关规定采取降噪减震措施，除施工区域外，裸露建筑垃圾必须全面覆盖。晚上22点后禁止一切施工作业，并做好扬尘管控措施，最大限度避免噪音扰民。  5. 责令对施工场地外围堆放的建筑垃圾进行清运。  6. 做好项目周边居民住户的沟通解释工作，适时进行通报，并就企业的正当夜间施工需求，搭建沟通平台，积极听取群众意见、接受群众监督。 |
| 办理单位 | 五华区住房城乡建设局 |
| 主要工作成效 | 1. 已对场区内及代建道路裸土进行覆盖，安装2台雾炮，并正常使用，同时增加场地洒水降尘。  2. 已对场地外围堆放的建筑垃圾裸露的建筑垃圾进行清运完，并对A6与171道路之间加设了围挡。  3. 自2021年4月至今，经多次巡查检查，该工地一直停工，未发现该项目存在夜间施工情况。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办结情况进行公示，如有意见建议，请反馈至五华区住房城乡建设局。联系人员及电话：王文俊 13577017977。 |