五华区2023年政府投资基本建设项目建议表

| 序号 | 项目名称 | 项目  责任  单位 | 建设主要内容 | 项目总投资  （万元） | 截止  2022年累计安排资金（万元） | 2023年建议安排资金（万元） | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政基本建设支出 | 上级补助 | 其他渠道 | 合计 |
| **合计** | | |  | **1152195.69** | **74541** | **16077.85** | **1156** | **1057882.33** | **1075116.18** |  |
| **一、续建项目** | | |  | **465858.09** | **74541** | **0** | **0** | **391317.09** | **391317.09** |  |
| 1 | 昆明市五华区（小区、庭院）清污分流工程 | 区住  建局 | 对建成区小区、庭院进行清污分流改造，涉及小区1419个，总面积约53.4平方千米。 | 131475.13 | 56689 |  |  | 74786.13 | 74786.13 | 已到位专项债资金50000万元、中央资金3000万元、省级资金1000万元、市级资金2219万元、区级资金470万元。 |
| 2 | 五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程 | 区住  建局 | 涉及126条道路，新建排水管约35.6千米，改造合流管约52.2千米。 | 67289.03 | 2000 |  |  | 65289.03 | 65289.03 | 已到位中央资金2000万元。 |
| 3 | 五华科技产业园配套基础设施及综合管廊建设  项目 | 区住  建局 | 新建通道全长约15千米，其中新建综合管廊长度1千米，缆线管廊长度4.7千米,110千伏电缆排管4.1千米,10千伏电缆排管5.2千米。 | 81101.5 |  |  |  | 81101.5 | 81101.5 |  |
| 4 | 五华区金鼎数字产业园（一期）项目 | 区园投公司 | 项目占地面积66.55亩，总建筑面积120381平方米。 | 56724 | 5672 |  |  | 51052 | 51052 | 已到位政策性开发性金融工具资金5672万元。 |
| 5 | 五华区云冶专线体育运动公园  项目 | 区园投公司 | 在五华区西北片区云冶铁路专线两侧，建设体育公园及配套设施，包括运动场地、健身场地、停车场、步道、绿化景观等。 | 10914.5 |  |  |  | 10914.5 | 10914.5 |  |
| 6 | 昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目 | 生态  环境  五华  分局 | 污水收集管22.38千米、检查井1808座、格栅池2835座、隔渣池30座等污水收集工程及一体式污水处理系统、两级塘处理系统等。 | 7161.72 |  |  |  | 7161.72 | 7161.72 |  |
| 7 | 五华区右营村“城中村”改造项目（二期）C片区A7、A8和WH—SZ2—B3—01—05地块新建中学项目 | 区教育体育局 | 占地面积26865.56平方米，总建筑面积30354.96平方米，建设教学楼、多功能厅、餐厅及风雨操场、教育研发中心、运动场区及相关配套设施等。 | 20680.04 | 1000 |  |  | 19680.04 | 19680.04 | 省级资金1000万元。 |
| 8 | 昆明市第二十八中学选址新建  项目 | 区教育体育局 | 包含校区建设及两条配套市政道路工程。其中，校区总建筑面积107582.69平方米，五华183号路全长471.443米，五华172号路全长513.946米。 | 90512.17 | 9180 |  |  | 81332.17 | 81332.17 | 项目到位资本金9180万元。 |
| **二、新建项目** | | |  | **686337.6** | **0** | **16077.85** | **1156** | **666565.24** | **683799.09** |  |
| **（一）** | **市政道路建设**  **项目** |  |  | **113827.96** | **0** | **0** | **0** | **113827.96** | **113827.96** |  |
| 9 | 昆明市三环闭合工程（五华区段） | 区住  建局 | 道路全长6.29千米，红线宽度为52米。 | 94355 |  |  |  | 94355 | 94355 |  |
| 10 | 五华62号路（西尚林居配建  道路） | 区住  建局 | 道路全长350.722米，红线宽度为27米。 | 12533.76 |  |  |  | 12533.76 | 12533.76 | 片区开发企业配建。 |
| 11 | 五华7号路（西尚林居配建  道路） | 区住  建局 | 道路全长554.437米，红线宽度为30米。 | 6939.2 |  |  |  | 6939.2 | 6939.2 | 片区开发企业配建。 |
| **（二）** | **教育基础设施**  **项目** |  |  | **126598.82** | **0** | **570** | **470** | **125108.82** | **126148.82** |  |
| 12 | 昆明市第一职业中等专业学校选址新建项目 | 区国投公司 | 项目占地面积约150亩，建筑面积约15.6万平方米。 | 102298.26 |  |  |  | 102298.26 | 102298.26 |  |
| 13 | 长城中学附属小学二期项目 | 区教育体育局 | 项目占地面积约36亩，规划42班小学，含教学楼、功能室、食堂、风雨球馆等。 | 19310.56 |  |  |  | 19310.56 | 19310.56 | 片区开发企业配建。 |
| 14 | 昆二十四中食堂新建项目 | 区教育体育局 | 建筑面积3880平方米。 | 3400 |  |  |  | 3400 | 3400 |  |
| 15 | 迤六小学排危及提升改造项目 | 区教育体育局 | 对西北面围墙、女生宿舍南面坡地挡土墙进行排危加固。 | 150 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 16 | 五华区新民小学排危及提升改造项目 | 区教育体育局 | 对教学楼楼顶及教室进行修缮加固。 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 17 | 五华区普吉幼儿园（五华三幼）排危及提升改造项目 | 区教育体育局 | 外墙面修复、屋顶漏水改造。 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |
| 18 | 五华区丰园小学排危及提升改造项目 | 区教育体育局 | 对教学楼楼道加固处理等。 | 800 |  | 400 |  |  | 400 |  |
| 19 | 五华区第二教工幼儿园排危及提升改造项目 | 区教育体育局 | 对卫生间地面、顶面维修改造，消除安全隐患。 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 20 | 五华体育馆屋顶修复工程 | 区教育体育局 | 对五华体育馆进行屋顶修复。 | 200 |  |  | 100 | 100 | 200 | 省级资金100万元。 |
| 21 | 五华区先锋小学提升改造项目 | 区教育体育局 | 对先锋小学整体提升改造，包括墙裙瓷砖，内墙粉刷等。 | 370 |  |  | 370 |  | 370 | 中央资金370万元。 |
| **（三）** | **水环境治理项目** |  |  | **36283.03** | **0** | **400** | **200** | **35683.03** | **36283.03** |  |
| 22 | 五华区西翥街道五条自来水管线建设工程 | 区水  务局 | 新建西翥三多社区、大村社区、大村社区宝泉路东段、厂口工业园区、五华区看守所迁建项目等五条自来水管线，管线全长约5652米。 | 1132.28 |  | 100 |  | 1032.28 | 1132.28 | 通用水务，区政府各承担50%。 |
| 23 | 五华区老运粮河水系翠湖水环境及水生态综合治理项目 | 区水  务局 | 对翠湖给水和排水条件进行改善，包括外源污染整治工程、内源污染整治工程、水生态环境治理工程、水动力改善工程等。 | 6717.99 |  |  |  | 6717.99 | 6717.99 |  |
| 24 | 五华区人工智能智慧水务基础建设项目 | 区水  务局 | 建设内容包括水务感知网、水务信息网、水利云、数字孪生平台、智慧水务平台、网络和安全系统、系统集成等。 | 10591.12 |  |  |  | 10591.12 | 10591.12 |  |
| 25 | 五华区水库坝塘除险加固及水资源综合利用工程 | 区水  务局 | 4座小型水库及37座坝塘除险加固。 | 10480 |  |  |  | 10480 | 10480 |  |
| 26 | 东方红片区防洪滞蓄工程 | 区水  务局 | 在东方红水库上游新建雨水导排沟4条，东方红水库与范家营水库之间新建雨水导排沟2条，新建截污管0.96千米。 | 800 |  |  |  | 800 | 800 |  |
| 27 | 五华区西北新城新飞林地块配建新运粮河（西北沙河段）河道综合整治工程 | 区水  务局 | 整治河道长238.55米，河道底宽8米。 | 3200 |  |  |  | 3200 | 3200 | 片区开发企业配建。 |
| 28 | 新运粮河水系自卫村水库陈家营岔沟连通工程 | 区水  务局 | 在自卫村水库新建泄洪通道680米。 | 1500 |  | 200 | 200 | 1100 | 1500 | 市级资金200万元。 |
| 29 | 普吉路与大塘路交叉口淹积水点整治工程 | 区水  务局 | 对普吉路与大塘路交叉口淹积水点进行整治，建设箱涵、承插管、检查井等。 | 1331.64 |  |  |  | 1331.64 | 1331.64 |  |
| 30 | 五华区西翥街道桃园社区河外村、三多社区自来水管网分管建设项目 | 区水  务局 | 在西翥街道桃园社区河外村、三多社区建设入户分管，新建配水支管、阀井、水表等，解决约750户饮水问题。 | 530 |  | 100 |  | 430 | 530 |  |
| **（四）** | **农村地区道路**  **项目** |  |  | **106260.82** | **0** | **527** | **86** | **103817.82** | **104430.82** |  |
| 31 | 厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程 | 区交  运局 | 路线全长4.185千米，路基宽23米。其中一期为K0+000至K1+400段；二期为K1+400至K4+185段。 | 54862.55 |  |  |  | 54862.55 | 54862.55 |  |
| 32 | 轿子雪山旅游专线至厂口工业园南侧通道 | 区交  运局 | 路线全长3.77千米，路基宽23米。 | 41307.4 |  |  |  | 41307.4 | 41307.4 |  |
| 33 | 富民交界至下卫家公路提升改造工程 | 区交  运局 | 路线长度约为8.749千米。 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 34 | 陡坡村至香杆箐公路提升改造  工程 | 区交  运局 | 主线、支线全长约5.5千米，路基宽度为7.5米（含水沟）。 | 1664.5 |  |  |  | 1664.5 | 1664.5 |  |
| 35 | 烂板桥至马蟥箐公路提升改造  工程 | 区交  运局 | 项目线路起于烂板桥村，止于蚂蝗箐村，路线长度约为6.386千米。 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 36 | 小河边至前进村公路提升改造  工程 | 区交  运局 | 项目线路起于小河边村，止于前进村，路线长度约为5.111千米。 | 1983.37 |  |  |  | 1983.37 | 1983.37 |  |
| 37 | 龙庆片区、陡坡片区乡村振兴道路建设工程一期（龙庆片区） | 区交  运局 | 主线起于菖蒲塘至二村公路，止于菖蒲塘村口水泥路；支线起于主线K1+235处，止于农户家门口。路线全长1.558千米，其中主线长1.44千米，支线长0.118千米。 | 350 |  | 140 |  |  | 140 |  |
| 38 | 老108线k3+150—k10+000段修复性养护工程 | 区交  运局 | 对老108线k3+150—k10+000段进行修复性养护。 | 1900 |  | 300 | 60 |  | 360 | 上级补助资金60万元。 |
| 39 | 道班－白泥塘公路修复性养护  工程 | 区交  运局 | 对道班－白泥塘4.32千米进行修复性养护。 | 150 |  | 60 | 10 |  | 70 | 上级补助资金10万元。 |
| 40 | 庄子—花坡公路预防性养护工程 | 西翥  街道  办事处 | 对庄子—花坡2.399千米进行预防性养护。 | 10 |  | 7 | 3 |  | 10 | 上级补助资金3万元。 |
| 41 | 桃三公路预防性养护工程 | 西翥  街道  办事处 | 对桃三公路k4+985—k7+440进行预防性养护。 | 33 |  | 20 | 13 |  | 33 | 上级补助资金13万元。 |
| **（五）** | **城市品质提升**  **建设项目** |  |  | **76635.91** | **0** | **1000** | **0** | **75635.91** | **76635.91** |  |
| 42 | 2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造  项目 | 区住  建局 | 对大观、护国等9个街道办事处老旧小区进行改造，涉及小区217个，涉及建筑面积200.45万平方米。对黄河巷、布珠巷等30条道路进行三线入地改造、路面提升工程改造、交通优化等。 | 67463.91 |  | 500 |  | 66963.91 | 67463.91 |  |
| 43 | 盘龙江“美丽河道”建设项目  （二期） | 区城  管局 | 对盘龙江五华区段翠龙桥—小菜园段，长度约7.2千米河岸进行景观提升。 | 8172 |  | 500 |  | 7672 | 8172 |  |
| 44 | 教兴路小游园建设项目 | 区城  管局 | 对教兴路与二环路交叉口面积约1.66公顷公共绿地进行提升改造。 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
| **（六）** | **民生保障建设**  **项目** |  |  | **14085.4** | **0** | **250** | **400** | **13176.89** | **13826.89** |  |
| 45 | 五华区2023年社区卫生服务中心标准化改造 | 区卫  健局 | 对普吉街道社区卫生服务中心、黑林铺街道社区卫生服务副中心及西翥街道瓦恭社区卫生服务站进行标准化改造。 | 368.51 |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 46 | 五华区2023年街道级综合养老服务中心建设项目 | 区民  政局 | 建设丰宁、华山街道综合养老服务中心。 | 540 |  | 50 | 400 |  | 450 | 上级补助资金400万元。 |
| 47 | 昆明市五华区妇幼保健院搬迁改造项目 | 区卫  健局 | 对五华区人民医院老院区原有场址进行改扩建，总建筑面积8750平方米。建成月子中心、儿童早期发展中心、产后康复中心等。 | 13176.89 |  |  |  | 13176.89 | 13176.89 |  |
| **（七）** | **其他项目** |  |  | **212645.66** | **0** | **13330.85** | **0** | **199314.81** | **212645.66** |  |
| 48 | 五华区看守所迁建项目智能化工程 | 公安  五华  分局 | 拟开展五华区看守所办公区、监区智能化改造。 | 7000 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |
| 49 | 月牙塘派出所业务用房提升及智能化工程 | 公安  五华  分局 | 对月牙塘派出所业务用房进行提升及智能化改造。 | 790 |  |  |  | 790 | 790 |  |
| 50 | 昆明市五华区环保循环经济产业园基础设施项目 | 区国投  公司 | 项目占地面积为788亩，建设综合服务中心、污水处理厂、市政基础设施配套以及场地平整、燃气供气站、供电站等。 | 142374.03 |  |  |  | 142374.03 | 142374.03 |  |
| 51 | 五华区文物保护单位华山南路传统商铺建筑群95、97、99号修缮工程 | 区文  旅局 | 对区级文物保护单位华山南路95、97、99号进行修缮。 | 143.82 |  | 143.82 |  |  | 143.82 |  |
| 52 | 五华区西郊有机垃圾处理厂建设项目 | 区国投  公司 | 占地面积66.43亩，建设内容包含餐厨垃圾和城市粪便处理两大系统及从进料到产品产出之间的主体工程、配套工程等。 | 49150.78 |  |  |  | 49150.78 | 49150.78 |  |
| 53 | 偿还贷款本息 | 区财政局 | —— | 10187.03 |  | 10187.03 |  |  | 10187.03 |  |
| 54 | 前期研究经费 | 区发改局 | —— | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |

备注：其他渠道主要包括单位自筹、区级平台公司融资、片区开发企业筹集等。