附件3-4

昆明市五华区厂口产业园中药园项目工作开展情况结构化访谈内容

（访谈对象：五华科技产业园管委会）

调查时间：2023年7月7日  调查地点：五华区科技产业园管委会

调查人员： 徐骏 凌一川 李兴康

调查对象姓名：   钱昱多            联系方式：

工作单位：    厂口办            职    务：    工作人员

欢迎参加本次答题

您好！为做好五华区财政局2022年度财政支出绩效重点评价工作，我们针对昆明市五华区厂口产业园中药园项目工作内容设计了此访谈内容，请您根据项目开展情况客观、公正的进行回答。您所提供的回答我们将用于重点绩效评价工作的调查分析，谢谢您的合作！

1、随着昆明市五华区厂口产业园中药园项目工作的开展，对区域经济发展的战略规划的支持作用主要反映在哪些方面？当前项目实际的、潜在的和意向性的入驻企业是否对在产业集群效应、产业链延伸、产业聚集示范作用等方面对园区有积极的、正面的促进作用？

答：是五华区唯一的一个工业园区，对五华区生产性企业的积极效应明显，随着入驻企业的增加，对西翥片区工业的发展有促进作用，由传统的农业向工业转变。

对主要的生物医药和食品加工等都存在较强的促进作用。

2、随着昆明市五华区厂口产业园中药园项目的开展，为保证园区建设按时顺利完成、确保园区后续运营能健康持续的发展，贵单位是否建立或完善了与项目建设、运营相关的中长期发展方案、工作计划或保障措施？

答：目前是根据区委区政府及管委会的要求大力推进厂口产业园区的基础设施建设和招商引资的工作。

3、随着昆明市五华区厂口产业园中药园项目工作建设，厂口工业园在促进劳动力的转移方面的作用主要反映哪些方面？同时，能否在2-3年内快速、有效的推动片区新增就业工作？

答：目前达到竣工的标准化厂房有12.6万平方米，并且已有企业入驻，预计在今年7月底8月中完成剩下厂房的竣工验收，加大招商力度，让更多的企业入驻园区，这将对周边的劳动力就业有较大的促进作用。

4、随着五华区厂口产业园中药园招商引资工作的开展，当前园区实际发展状况是否达到了前期的规划和产业定位愿景，如未达到期间遇到的阻力和困难是什么？针对前期发展规划，园区和产业定位与客观现实是否存在差距，有多大？

答：产业定位与其他园区有重复；招商政策细则有待完善；优惠力度和其他园区比较优势不明显。

5、随着昆明市五华区厂口产业园中药园项目的开展，厂口工业园在城市基础建设、生态环境治理、城市服务配套等方面与云南省内其他工业园区相比主要的比较优势与劣势有哪些？

答：基础设施还在完善，主要是入园道路还未启动建设，其他都在稳步推进。

6、厂口工业园园区在招商引资政策、产业扶持优惠条件、园区差异化服务等方面主要采取了哪些措施和办法？如果横向比较上述措施和办法的优势与劣势有哪些？

答：目前的招商优惠政策只有大框架，实施细则有待优化。

7、针对本项目资金投入较大问题，贵公司准备采取哪些方法和手段以解决项目资金投入问题？针对项目建设过程中可能的融资风险是否建立了相关处置方案及备用渠道？

答：主要是通过走市场化的融资。

8、当前园区建设的标准化厂房相关功能性规划和建设标准与招商目标客户和潜在入园企业需求之间的匹配性、相符性如何？

答：目前标准化厂房的建设已经满足招商过程中大部分企业的需求，少部分企业则需要定制化厂房来解决。

9、针对昆明市五华区厂口产业园中药园项目好的管理经验和做法有哪些？

答：在内部人员的培养和要求上，以培养综合型人才为主，除了对业务精通，还要对规划、项目、招商都要掌握，全能发展。

10、昆明市五华区厂口产业园中药园项目工作中主要存在的问题有哪些？针对存在问题拟采取方法和措施有哪些？

答：存在的问题第一是路网建设；第二是园区现在处于开发建设阶段，需要大量投入资金，面临资金短缺问题，需进行资金的多渠道筹划。

11、针对本期项目的开发，您有什么其他的意见和建议？

答：加快道路基础设施的建设；在厂房竣工验收之后加大招商引资力度。