

项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
根据部门职能职责、年度工作计划，严格执行安全生产各种法规、制度，落实安全生产各方主体责任，加强安全生产管理工作。依据《建设工程质量管理条例》（国务院279令）第四十六条规定，五华区建设工程质量安全监督管理站受五华区住房和城乡建设局委托，实施具体的建设工程质量监督和竣工验收备案工作。以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为执法依据，对建设工程的施工全过程及参与工程建设的勘察、设计、施工、监理和建设单位各方质量、安全生产责任主体的行为进行监督。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容：通过购买服务的方式，对本区区域内的建设工程（包括房屋建筑和市政基础设施工程，在市政府划定的职能职责范围内）实行质量、安全监督，加大检查力度；督促区域内施工企业加强工程管理，正确执行国家建筑行业相关安全质量技术标准和规范，确保工程实体质量、安全达到有关要求；对我站深入开展业务工作、努力提高监督水平起到积极促进作用。
（2）实施情况：日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务；每年的专项检查次数不低于6次；建筑工程质量检查合格率达到100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定；发现隐患问题，要求项目部整改到位并复查；排查安全建筑工程隐患，促进安全生产建设；降低安全事故发生次数；提高辖区社会公众综合满意度。
3.资金投入和使用情况
购买建工安全生产、质量监督服务专项资金，年初预算数72万元，预算确定数72万元，全年执行数0万元，执行率0%。主要是用于对建设工程的施工全过程及参与工程建设的勘察、设计、施工、监理和建设单位各方质量、安全生产责任主体的行为进行安全监督检查。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
根据部门职能职责、年度工作计划，严格执行安全生产各种法规、制度，落实安全生产各方主体责任，加强安全生产管理工作。通过购买服务的方式，对本区区域内的建设工程（包括房屋建筑和市政基础设施工程，在市政府划定的职能职责范围内）实行质量、安全监督，加大检查力度；督促区域内施工企业加强工程管理，正确执行国家建筑行业相关安全质量技术标准和规范，确保工程实体质量、安全达到有关要求；对我站深入开展业务工作、努力提高监督水平起到积极促进作用。
2.阶段性目标
（1）日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务。
（2）每年的专项检查次数不低于6次。
（3）建筑工程质量检查合格率达到100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。
（4）发现隐患问题，要求项目部整改到位并复查。
（5）排查安全建筑工程隐患，促进安全生产建设。
（6）降低安全事故发生次数。
（7）提高辖区社会公众综合满意度。
（三）项目组织管理情况。
1.项目组织情况
此项目由区质安站办公室和工程安全服务科两个科室组织实施具体工作。由质安站办公室人员负责收集和保存材料，服务科人员负责现场监督。每年按合同金额72万元履行。
2.单位内控制度
为加强资金和项目管理、规范财务行为，严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，昆明市五华区建设工程质量安全服务站已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。 
3.财务管理措施
根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。
 
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
昆明市五华区建设工程质量安全服务站通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
	项目名称
	购买建工安全生产、质量监督服务专项资金

	主管部门
	昆明市五华区建设工程质量安全服务站
	实施单位
	昆明市五华区建设工程质量安全服务站

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	执行率

	
	年度资金总额
	72
	72
	0
	0%

	
	其中：当年财政拨款
	72
	72
	0
	0%

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目2023年度工作目标以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为执法依据，由购买服务机构中的中高级专业人员对建设工程的施工全过程及参与工程建设的勘察、设计、施工、监理和建设单位各方质量、安全生产责任主体的行为进行安全监督检查。
1.日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务。
2.每年的专项检查次数不低于6次。
3.建筑工程质量检查合格率达到100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。
4.发现隐患问题，要求项目部整改到位并复查。
5.排查安全建筑工程隐患，促进安全生产建设。
6.降低安全事故发生次数。
7.提高辖区社会公众综合满意度。

	工作已完成，但资金为支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标（50％）
	数量指标
	分组检查次数
	144次/年
	144次/年
	

	
	
	
	专项检查次数
	6次/年
	6次/年
	

	
	
	质量指标
	隐患问题复查率
	100%
	100%
	

	
	
	
	建筑工程质量检查合格率
	100%
	100%
	

	
	
	
	购买服务成果优良率
	100%
	100%
	

	
	
	
	安全监督检查合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	服务成果提交及时率
	100%
	100%
	

	
	
	
	项目完成及时率
	100%
	100%
	

	
	
	成本指标
	经济成本指标
	小于年度预算批复
	小于年度预算批复
	

	
	效益指标（30％）
	社会效益
指标
	重大安全事故发生次数
	0次
	0次
	

	
	
	
	排查安全建筑工程隐患，促进安全生产建设
	效果良好
	效果良好
	

	
	
	
	加强工程质量监督，确保工程质量稳定
	效果良好
	效果良好
	

	
	满意度
指标（10％）
	服务对象
满意度指
标
	人民群众满意度
	90%
	90%
	



（三）绩效评价工作过程。
资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。
项目管理：一是制定项目实施方案，以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为执法依据，由购买服务机构中的中高级专业人员对建设工程的施工全过程及参与工程建设的勘察、设计、施工、监理和建设单位各方质量、安全生产责任主体的行为进行安全监督检查。二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。
项目效益：包括资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	决策

	40
	项目立项
	6
	立项依据充分性
	3
	3

	
	
	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	
	绩效目标
	6
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	3

	
	
	资金投入
	6
	预算编制科学性
	3
	3

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	
	资金管理
	8
	资金到位率
	4
	4

	
	
	
	
	预算执行率
	4
	4

	
	
	资金管理
	8
	资金使用合规性
	8
	8

	
	
	组织实施　
	6
	管理制度健全性
	3
	3

	
	
	
	
	制度执行有效性
	3
	3

	产出
	60
	产出数量
	4
	分组检查次数
	4
	4

	
	
	产出数量
	4
	专项检查次数
	4
	4

	
	
	产出质量
	4
	隐患问题复查率
	4
	4

	
	
	产出质量
	4
	建筑工程质量检查合格率
	4
	4

	
	
	产出质量
	4
	购买服务成果优良率
	4
	4

	
	
	产出质量
	4
	安全监督检查合格率
	4
	4

	
	
	产出时效
	4
	服务成果提交及时率
	4
	4

	
	
	产出时效
	5
	项目完成及时率
	5
	5

	
	
	产出成本
	5
	经济成本指标
	5
	5

	效益
	
	社会效益
	4
	重大安全事故发生次数
	4
	4

	
	
	社会效益
	4
	排查安全建筑工程隐患，促进安全生产建设
	4
	4

	
	
	社会效益
	4
	加强工程质量监督，确保工程质量稳定
	4
	4

	
	
	满意度
	10
	社会公众或服务对象满意度
	10
	9

	总分
	100
	
	100
	
	100
	99

	评价等次
	优        良□       中 □       差□

	
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
购买建工安全生产、质量监督服务专项资金立项依据充分、程序规范。
（二）项目过程情况分析。
财政资金紧张，未支付项目款；管理制度健全、制度执行有效。
（三）项目产出情况分析。
1.日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务。
2.每年的专项检查次数不低于6次。
3.建筑工程质量检查合格率达到100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。
4.发现隐患问题，要求项目部整改到位并复查。
5.排查安全建筑工程隐患，促进安全生产建设。
6.降低安全事故发生次数。
7.提高辖区社会公众综合满意度。
（四）项目效益情况分析。
通过购买服务的方式，对本区区域内的建设工程（包括房屋建筑和市政基础设施工程，在市政府划定的职能职责范围内）实行质量、安全监督，加大检查力度；督促区域内施工企业加强工程管理，正确执行国家建筑行业相关安全质量技术标准和规范，确保工程实体质量、安全达到有关要求；对我站深入开展业务工作、努力提高监督水平起到积极促进作用。
五、主要经验及做法
一是我单位领导充分重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的统一领导，要求各科室认真收集、整理工作台账，各负其责。领导小组统一、协调推进预算绩效管理工作，并将预算绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。
二是结合我单位预算绩效管理工作的具体情况，健全完善预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。积极参加财政部门组织的预算绩效评价相关培训，并将会议精神传达到各科室和部门，不断提高提高职工的绩效评价意识，并及时组织我站预算绩效工作人员开展业务培训和学习。
六、存在的问题及原因分析
昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。绩效指标填报不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。
七、有关建议
昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。
八、其他需要说明的问题
无。
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