
昆明市五华区城市管理局2024年整治经费项目

项目名称

整治经费

立项依据

根据区委、区政府下发的《五华区市容环境整治提升行动方案（2019-2020年）》、《昆明市户外广告设施设置准则》（试行）、昆明市共享单车运营管理服务实施细则（修订版）、中共昆明市委城市管理委员会办公室关于昆明市共享单车运营服务管理实施细则有关内容进行补充完善的通知（昆城管委办〔2021〕2号）、昆明市城镇古树名木和古树后续资源保护办法、《昆明市古树名木保护管理办法》、《2023年昆明市园林绿化规划建设管理工作方案》、《关于做好2022年最美街心花园（游园）评比活动现场评审准备工作的通知》等文件。

依据五发〔2016〕21号中共昆明市五华区委昆明市五华区人民政府关于印发《五华区城市管理综合行政执法重心下移强化属地管理工作实施方案》的通知、云人社发〔2022〕39号《关于调整最低工资标准的通知》。
项目实施单位

单位名称：昆明市五华区城市管理局

组织机构代码：11530102741462376U
地址：昆明市东寺街西寺巷1号
联系电话：0871-64159692
法人代表：郭锦曙
经费来源：财政拨款
单位概况：昆明市五华区城市管理局内设6个职能科（室）。分别是党委办公室（加挂审计科牌子）、政策法规审批科、市容市政管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。局属执法中队三个，分别为执法监督中队、市政环卫绿化中队、规划建管中队。
项目基本概况

加强市容市貌管理、提升中心城区品质、提高依法行政执法水平，保障执法对象合法权益。对城市市容市貌进行监督管理，更好开展城市管理综合执法工作，对辖区市容环境进行全方位整治提高，对重大节庆日开展重要整治，确保社会和谐稳定。
项目实施内容

（一）全辖区共享单车停放秩序整理、规范工作，户外广告、店招店牌、小广告整治拆除。

（二）1栋办公楼和1个执勤点的维护及运转。

（三）古树名木保护，确保已建档古树64株，古树后续资源40株；古树保护群3个，古树后续资源保护群11个得到保护。

（四）对重大节庆日开展重要整治，确保社会和谐稳定。

（五）2024年游园评比之前完成8个街心花园（游园）简介牌设计、制作及安装工作。

（六）完成20个公园绿地城市绿线界桩设置和公示工作。

（七）每日须派出不少于30人的市容市貌整治工作人员，负责对占用城市空间设置户外广告专用设施和城市空间、辖区道路两侧、广场、沿街建筑物、构筑物、市政公用设施及车船等交通工具发布户外广告进行监督管理；负责对辖区临街建筑物进行门面装修、设置和发布户外广告、门头字号、店字招牌、标牌、橱窗、张挂张贴和城市形象宣传牌公共招贴栏的监督管理；负责对占用城市道路设置非机动车停放点、便民服务点及乱违规停放的共享自行车进行清理整治；协助五华区拆临拆违指挥部对违法建（构）筑物进行拆除；配合街道办事处对需要强拆的违法建筑依法进行强拆。                                             

（八）每日须派出不少于50人的市政环卫绿化值守、巡查工作人员，负责五华辖区内市政环卫绿化的监督管理工作，主要负责市政设施（绿化）损坏、市容市貌卫生整洁、渣运车辆运输及区内在建工地专项检查，并对渣土场及黑土场进行检查和蹲点值守，在辖区重要路段进行设卡点对违规拉运渣土车辆依法检查和治理。

资金安排情况

（一）本级财政2024年预算资金安排3023240元，其中：

1.公园绿地城市绿线界桩设置经费88000元，其中：20个*4400元/个=88000元。
2.办公楼及执勤点运转维护费20000元；

3.古树名木保护15000元，其中：古树及古树后续资源管养复壮费用7000元、专家费用7000元（500元/次）；1000元宣传挂牌及其他材料费用。

4.重大节日、活动专项整治及市容市貌应急维护经费30000元。
5.五华区最美街心花园（游园）印刷品制作服务（小游园简介牌设计、制作及安装工作），8个街心花园（游园）简介牌按照1500元/个建设标准，总合计：2500*8=20000元。

6.市容市貌整治工作人员、市政环卫绿化值守、巡查工作人员经费204186.67元/月*12月=2450240元；人员伙食费预算400000元。
项目实施计划

（一）项目实施时间

     2024年1-12月
（二）项目实施部门

项目主管单位：昆明市五华区城市管理局
项目实施部门：党政办公室

（三）项目组织保障

为加强项目管理，特成立项目领导小组如下：

组  长：杜保全

副组长：文昱
成  员：刘峥、杨洋、陈奕衡、吴绍坚

项目领导小组负责组织协调、督促检查，实施对考核工作的统筹安排，主要职责如下：
1.负责预算编审。
2.负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、跟踪及绩效考核工作。
3.负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括项目绩效目标申报表、项目绩效目标跟踪表、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作。
4.负责项目工作的监督检查，并针对绩效跟踪及评价中发现的问题，及时整改落实措施。
（四）项目单位内控机制
本项目有规范的内控机制，项目实施单位严格按照《昆明市五华区城市管理局财务管理内部控制制度》、《五华区城市管理综合行政执法局建设项目管理内部控制制度》、《五华区城市管理综合行政执法局预算管理内部控制制度》、《五华区城市管理综合行政执法局收支管理内部控制制度》《五华区城市管理综合行政执法局资产管理内部控制制度》、《五华区城市管理综合行政执法局采购管理内部控制制度》、《五华区城市管理局“三重一大”制度》，《昆明市五华区城市管理局预算绩效管理实施办法》的规定要求实施项目，项目有实施工作方案，有项目实施细化时间表，具有可量化，可说明，充分体现项目效果的项目实施绩效指标，以及有描述清晰并可追溯的绩效指标获得途径（来源）。整个项目的实施期间有严格的审批控制同时建立了完善的内部审计机制。
（五）项目节支增效措施

本项目有节支增效的措施，项目实施单位严格按照《昆明市五华区城市管理局财务管理内部控制制度》、《五华区城市管理局“三重一大”制度》的规定要求，完善支出审核程序，厉行节约，并建立节支增效的改进措施。

（六）项目财务管理
本项目健全的财务管理制度，严格按照《昆明市五华区城市管理局财务管理内部控制制度》、《五华区城市管理局“三重一大”制度》的规定执行。
项目实施成效

（一）加强市容市貌管理、提升中心城区品质、提高依法行政执法水平，保障执法对象合法权益，对城市市容市貌进行监督管理，更好开展城市管理综合执法工作，对辖区市容环境进行全方位整治提高。

（二）为展示五华区游园建设水平，突出游园景观特色，加强游园与人群的互动交流，因地制宜在游园内设置简介牌，更好地展现游园风采。

（三）完成城市管理执法辅助工作，维护协管人员队伍稳定，保障协勤人员合法权益，保障协勤人员基本正常生活，维护社会稳定。
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	1.有效改善市容市貌，持续改善人居环境。一是对城市市容市貌进行监督管理；二是完成全辖区共享单车停放秩序整理、规范工作；三是对户外广告、店招店牌、小广告进行整治拆除。

2.有效提升城市形象和管理水平，保障执法日常运转，及时对1栋办公楼和1个执勤点进行维护。

3.切实加强城市古树名木的保护管理工作，确保完成64株已建档古树维护的及时性。

4.维护社会和谐稳定，对重大节庆日开展不少于3次重要整治，确保整治的及时性。

5.有效提高公园养护工作效率，一是在2024年游园评比之前完成8个街心花园（游园）简介牌设计、制作及安装工作；二是完成20个公园绿地城市绿线界桩设置和公示工作，明确公园绿地养护范围，便于后期开展养护工作。

6.委托劳务派遣公司派遣人员协助完成城市管理执法辅助工作。一是派遣30人协助市容市貌整治方面的工作、派遣50人协助市政环卫绿化值守、巡查等方面的工作；二是派遣人员按时出勤，到岗率100%；三是派遣人员完成分配的任务，考核合格率90 %以上。

7.协管人员队伍稳定，有效完成城市管理执法辅助工作，保障辖区市容市貌达到市区二级政府要求。

8.将单位食堂服务外包给第三方餐饮公司，保障日常食堂运行。一是按时按质按量为执法人员提供就餐；二是卫生状况、餐饮质量达标，不发生食品安全事故。

9.综合满意度达90%以上。
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