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昆 明 市 五 华 区 水 务 局
五水函〔8〕号

关于昆明市五华区第十七届人大三次会议

第201号建议答复的函

田柏青代表：

您提出的《昆明市五华区第十七届人大三次会议第201号》建议已收悉，现答复如下：

一、建议内容

对五华西翥东村部分缺水区域从可持续发展，巩固农村整体脱贫成果，振兴乡村经济的发展的角度，请给与财政支持。包括但不限于的方法：1.找合适的地方建高位小水坝。2.寻找水源建输水管道。3在原有的储水池增加用水来源。

二、答复正文

（一）基本情况
西翥街道属季节性、资源性缺水地区，为解决东村片区用水困难问题，区水务局按照区委、区政府工作安排部署实施了一系列供水工程建设。东村片区开展了水库除险加固及维修养护工作，一是投资728万元实施了素珠箐下塘水库除险加固工程，目前已竣工投入使用，满足下游灌溉用水需求；二是结合小型水库维修养护对素珠箐上塘、老龙箐水库闸阀等设施进行维护、更换，保障水库正常蓄水。

针对生活用水问题，一是提前谋划实施西翥自来水厂项目，沙朗主输水管线于2022年6月30日全线贯通并供水；二是为进一步扩大西翥水厂供水范围，宝泉路及顺风村自来水管线建设，目前完成宝泉路管网施工900米、顺风村管网施工800米。三是为有效缓解西翥片区缺水问题，确保农村居民用上安全、优质、稳定的自来水，按照轻重缓急、先保人饮再保生产的原则，依托西翥自来水厂，区政府再次与通用水务公司协商支管建设，各50%资金。政企合作推进西翥片区城镇保供水一体化项目，目前启动一期项目建设。

（二）办理结果

通过相关供水工程建设，目前已基本保障片区用水需求。
（三）下步工作计划

一是做好已建供水设施的管护，确保充分发挥效益；二是持续推进已建供水工程，科学合理组织推进工程建设，确保早日完工。三是按计划推进西翥片区城镇保供水一体化建设项目研究。感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。
五华区水务局

                           2024年9月4日

（联系人及电话：李章波 13888341654）
（此页无正文）
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