附件3

昆明市五华区交通运输局

2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 一、项目名称

农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费

- 二、立项依据

《昆明市农村公路管理办法》《云南省农村公路条例》、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》《公路养护工程管理办法》。

- 三、项目实施单位

单位名称：昆明市五华区交通运输局

组织机构代码：115301025551292388

地址：昆明市五华区景文西街90号

联系电话：0871-64191234

法人代表：吴蓉

经费来源：财政全额拨款

- 单位概况：我单位现有在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤编制1人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

- 四、项目基本概况

- 五华区辖区农村公路总里程为391.297公里，其中：县道55.76公里、乡道98.57公里、村道116.55公里、专用公路2.5公里，库外公路117.92公里，桥梁四座。根据《云南省农村公路条例》第二十三条 农村公路养护实行专业养护与群众相结合、日常养护与集中养护相结合的方式，注重预防性养护，逐步实现专业养护。鼓励向社会公开招标，选择具备资质条件的养护单位，对农村公路进行养护。对等级较低、自然条件特殊等难以通过市场化运作的农村公路，可研实行干支线搭配，建设、改造和养护一体化招标，也可以采取个人（农户）分段承包等方式进行养护。

- 五、项目实施内容

- 委托具备资质条件的养护单位对五华区农村公路进行养护。一是养护辖区农村公路不少于391.297公里、养护省市联动义务植树绿化面积不少于28549.78㎡，保证公路应急保通；二是完成5条县道和5座桥梁技术状况评定，为下一步养护提供依据；三是养护质量达标，验收合格率100%，通过市公路局养护查评考核。

- 六、资金安排情况

- 农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费5345000元，其中：日常养护+小修保养+应急养护（2025）2000000元，日常养护+小修保养（2023-2025）1000000元，公路技术状况评定费用（2025）60000元，昆明市五华区自然灾害综合风险公路承灾体普查81900元，2025年安全隐患排查86000元，2020年五华区农村公路安全生命防护工程及交叉口“五小工程”2000000元（按资金比例及每年支出情况，分配500000元至西翥街道办事处），区级挂牌督办县道黑筇线100000元，路长制工作经费12100元。

- 七、项目实施计划

（一）根据每季度绩效跟踪来确保项目实施的进度以及制定满意度调查表来反映该项目服务对象的满意度来改进项目实施改进措施。

（二）为加强资金和项目管理、规范财务行为，严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，单位已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。

（三）通过查找、梳理、评估业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平。并达到以下目标：严肃行政纪律，提高工作质量和效率、各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。

- 八、项目实施成效

养护五华区391.297公里农村公路、保证五华区391.297公路应急保通，雨季道路顺利通行，延缓大修周期，以专业化、市场化、绿色化养护和人本化、规范化、智能化管理服务为重点，努力构建更加通畅、安全、智慧、绿色的公路交通网络。