附件4

昆明市五华区建设服务中心2025年道路桥梁设施养护维修经费

- 项目名称

- 道路桥梁设施养护维修经费

- 立项依据

- 1.《2025年度五华区建设服务中心道桥设施维护实施工作方案》

- 2.《昆明市城市道路管理条例》

- 项目实施单位

- 单位名称：昆明市五华区建设服务中心

- 组织机构代码：12530102763882670H

- 地址：云南省昆明市五华区华山东路60号

- 联系电话：0871-64143277

- 法人代表：张鸿雁

- 经费来源：财政拨款收入

- 单位概况：1.贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设、城市道路和桥梁维护管理的法律、法规和政策。2.负责开展五华区住房和城乡建设局职能职责范围内的基础 设施建设项目、重点建设项目、城市排水管网专项整治项目的施工过程的服务工作。3.按基本建设程序开展项目前期研究、方案论证、相关手续办理和决算审计服务工作。4.负责项目开工前的准备，开展专项审查、图纸会审等相关筹备工作，协调各参建单位的进场事宜。5.做好项目施工阶段的质量、安全、成本和进度全过程控制, 负责组织项目竣工验收及实体移交；开展工程技术档案资料的收集、整理,按相关要求进行归档。6.编制管理范围内道路、桥梁基础设施维护年度计划,并按批准计划组织实施;开展管理范围内道路、桥梁等设施的日常维护、城市网格化管理及突发事件的应急处置工作。7.负责权限范围内城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实施,以及新、改、扩建城市道路和桥梁工程设施的接管工作。8.负责权限范围内城市道路、桥梁信息化建设、运行情况监 测分析和综合统计,提供信息和咨询服务。9.负责对临时占用、挖掘城市道路行政许可事项的审批提出前置意见,完成权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的报批及批后服务工作。10.完成上级交办的其他工作。

- 项目基本概况

五华区建设服务中心负责管养维护辖区内293条市政道路（共计约225公里，593.55万平方米）、58座桥梁（总长度约7.68公里，包含5座立交桥，32座一般桥梁，21座人行天桥）、2座隧道（1座车行下穿隧道、1座人行地下通道，长度约0.83公里）、暂行代管昆武高速4个匝道（长1.56公里，14027.4平方米）等设施的日常巡查维护和案件诉求处置工作，包括其他应急抢险施工及政府安排的零星项目。

- 项目实施内容

- 1.通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥等公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。对辖区范围内293条市政道路、58座桥梁、1座下道穿隧道、1座地下通道、4座匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到100%；

- 2.管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全；

- 3.综合满意度达到95%。

- 资金安排情况

- 开展该项目资金需求共计3,139,334.00元具体如下：

- 昆明市五华区2024年-2026年道路桥梁设施维修养护项目维护费3,000,000.00元；昆明市五华区2024年-2026年道路桥梁设施维修养护全过程造价咨询服务费39,334.00元，昆明市五华区2024年-2026年道路桥梁设施维修养护项目监理服务费100,000.00元。

- 项目实施计划

- 2025年科学谋划道路桥梁维护工作，继续以日常巡查维护和案件诉求处置工作为抓手，做好事前控制，科学合理地完成年度道路桥梁维修维护工作。对普吉路、茭菱路、小屯路、玉峰路、海屯路、沙河路、滇缅大道、环城西路、龙泉路、学府路、建设路、教场北路、霖雨路、金色大道、盘江西路、圆通街、文昌巷等对机动车道和人行道进行集中维护。对蟠龙桥、小菜园立交桥、小康大道桥、飞龙桥、3号人行桥、跃龙桥、云大医院人行天桥、翠羽路人行天桥等8座管养桥梁进行安全检测工作。

- 项目实施成效

- 确保道路桥梁设施正常运转，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。通过对辖区对道路桥梁病害的及时处治，延长了道路桥梁的使用年限，为桥梁等市政设施的维护管理提供必要的保障，进一步提高工作效率，从而为市民创造良好的出行环境。

- 项目绩效目标表

项目绩效目标设置有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，并分别设定了指标值，具体内容如下：

| 项目绩效指标 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护维修城市道路数量 | =285条 |
|  |  | 网格化案件处置件数/12345案件数/信访件数/人大政协件数/哨件等 | >=1882件 |
|  |  | 附属设施日常养护次数 | >=452次 |
|  |  | 井盖破损处置次数 | >=63次 |
|  |  | - 道路破损处置次数 | >=5138次 |
|  |  | - 养护维修城市桥梁、隧道次数 | >=530次 |
|  |  | - 养护维修城市道路面积 | >=63828.2平方米 |
|  |  | - 养护维修城市桥梁面积 | >=1156.8平方米 |
|  |  | - 附属设施日常巡检次数 | =291次 |
|  | 质量指标 | 养护维修城市道路数合格率 | >=90% |
|  |  | 养护维修城市道路数覆盖率 | >=90% |
|  |  | 养护维修城市桥梁合格率 | >=90% |
|  |  | 养护维修城市桥梁覆盖率 | >=90% |
|  |  | 附属设施日常巡检覆盖率 | >=90% |
|  |  | 附属设施日常养护合格率 | >=90% |
|  |  | 附属设施日常养护覆盖率 | >=90% |
|  | 时效指标 | 应急抢险及时性 | =及时 |
|  |  | 道路破损处置及时性 | =及时 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | <=预算预算调整数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内居民出现便利及安全 | =有效保障 |
|  | 生态效益 | 网格化管理对城市环境的促进作用 | =有效促进 |
|  | 可持续影响指标 | 保障道路及桥梁正常运行 | =持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >=95% |