五华区预算支出部门评价表

（ 2024 ）年度

| 项目名称 |  |  | 苗木基地管养经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 昆明市五华区绿化处 |  |
| 项目负责人 |  |  | 王珺 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13354901180 |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 项目支出明细内容 |  | 年初预算数 |  |  | 实际到位数 |  | 实际支出数 | 执行率 |
|  |  |  | 苗木基地管养费 |  | 70万元 |  |  | 60万元 |  | 60万元 | 85.71% |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级财政 |  |  |  |  | 70万元 |  |  | 60万元 |  | 60万元 | 85.71% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 1.委托第三方机构完成5个苗木储备基地的苗木管养工作。一是苗木储备基地管养的苗木面积共计不少于165476平方米；二是每年不少于2次对苗木进行修剪，调整苗木的形状和姿态，使其适合要求；三是苗木管养质量达标，病虫害防治及时，管养合格率≥95%；四是按季度对管养公司进行考核，及时发现管养中存在的问题和不足，督促管养公司及时整改，不断提高管养水平。 2.保障城市绿化苗木供给，移交苗木保存率≥95% 3.社会公众综合满意度达到95%。 |  |  |  |  | 1. 管养面积达标：5个苗木储备基地实际管养面积达165,500平方米，超额完成合同要求的165,476平方米。 2. 修剪工作落实： 严格按标准执行苗木修剪，全年完成2次全面修剪，确保苗木形态整齐、姿态优美，符合景观要求。 3. 管养质量达标：病虫害防治及时，管养合格率达95%，苗木存活率高，长势良好。 4. 季度考核与整改：按季度开展管养质量考核，共出具4份考核报告，发现并整改问题。 5. 苗木供给保障：移交苗木保存率达95%，满足城市绿化建设需求。 6. 社会满意度：通过问卷调查及公众反馈，社会公众综合满意度为95%。 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 |  |  | 项目立项 |  | 立项依据充分性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  | 绩效目标合理性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金投入 |  | 预算编制科学性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  |  | 3 | 3 |
| 过程 |  |  |  | 资金管理 |  | 资金到位率 |  |  |  | 5 | 3.57 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 资金管理 |  | 资金使用合规性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 管理制度健全性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  |  | 3 | 3 |
| 产出 | 60 |  |  | 产出数量 |  | 苗木储备基地管养面积 |  |  |  | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 管养情况考核 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  | 空苗木管养合格率 |  |  |  | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 产出时效 |  | 管养考核发现问题整改时间 |  |  |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 病虫害防治及时性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  | 经济成本指标 |  |  |  | 5 | 5 |
| 效益 |  |  |  | 经济效益 |  | 小于预算数 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 98.57 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题和建议 | 预算为70万元，实际区财政拨款到位60万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务/职称 |  |  | 单位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 巨云燕 |  | 办公室主任 |  |  | 五华区绿化处 |  |  |  |  |  |  |
| 杨芳 |  | 财务科科长 |  |  | 五华区绿化处 |  |  |  |  |  |  |
| 王珺 |  | 苗木基地主任 |  |  | 五华区绿化处 |  |  |  |  |  |  |
| 黄进松 |  | 指挥中心主任 |  |  | 五华区绿化处 |  |  |  |  |  |  |
| 代明 |  | 综合科科长 |  |  | 五华区绿化处 |  |  |  |  |  |  |
| 史锡九 |  | 绿化科科长 |  |  | 五华区绿化处 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。