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	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	办公区域物业管理费专项经费

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	11,415,650.16
	9,317,750.16
	10.00
	0.82
	8.16

	
	其中：当年财政拨款
	 
	11,415,650.16
	9,317,750.16
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	依据“十四五”规划，《五华区党政机关办公用房管理实施办法》《五华区党政机关公务用车管理实施细则》的通知，完成区级党政机关办公区物业管理面积143364.95工作，物业服务目标完成率达到95%以上，保证办公环境清洁，物业管理服务到位保证各办公点正常办公。
	完成区级党政机关办公区物业管理面积143364.95工作，物业服务目标完成率达到95%以上，保证办公环境清洁，物业管理服务到位保证各办公点正常办公。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	95.16
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	物业管理面积
	143364.95
	143364.95
	10.00
	10.00
	无差异

	质量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	政府采购率
	100%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异

	零星修缮验收合格率
	95%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异

	时效指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	零星修缮（维修）及时率
	95%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异

	成本指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	经济成本指标
	预算批复数
	小于预算批复
	数	10.00
	10.00
	无差异

	效益指标
	空
	
	30.00
	27.00
	

	社会效益
	空
	
	20.00
	20.00
	

	物业服务需求保障程度
	95%
	100%
	20.00
	20.00
	无差异

	可持续影响
	
	
	10.00
	7.00
	

	项目决策及过程合理性
	合理
	较合理
	10.00
	7.00
	绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性需进一步加强。

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务受益人员满意度
	95%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	机关事务管理服务中心经费（结转资金）

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	25,191.63
	25,191.63
	10.00
	1.00
	10.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	25,191.63
	25,191.63
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	确保机构节能直报系统正常使用，人民中路办公区电梯质保金达到条件后及时清退，制作全国节能宣传活动布标制作数1块，服务对象满意度达90%。
	机构节能直报系统正常使用，人民中路办公区电梯质保金及时清退，制作全国节能宣传活动布标制作数1块，服务对象满意度达90%。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	100.00
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00
	 50.00
	

	数量指标
	
	
	 30.00
	 30.00
	

	活动布标制作数
	1块
	1块
	 10.00
	 10.00
	无差异

	支付项目数
	3个
	3个
	 10.00
	 10.00
	无差异

	直报系统技术服务数
	1个
	1个
	 10.00
	 10.00
	无差异

	质量指标
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	机构节能直报系统正
常使用
	正常
	正常
	 10.00
	 10.00
	无差异

	时效指标
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	质保金及时清退
	及时
	及时
	 10.00
	 10.00
	无差异

	效益指标
	
	
	 20.00
	 20.00
	

	经济效益
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	小于预算金额
	小于
	小于
	 10.00
	 10.00
	无差异

	社会效益
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	节能宣传效果
	有效扩大
	有效扩大
	 10.00
	 10.00
	无差异

	满意度指标
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	服务对象满意度
	90%
	100%
	 10.00
	 10.00
	无差异

	成本指标
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	经济成本指标
	
	
	 10.00
	 10.00
	

	小于预算金额
	小于
	小于
	 10.00
	 10.00
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	机关事务管理服务中心经费

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	2,393,875.95
	1,989,627.95
	10.00
	0.83
	8.31

	
	其中：当年财政拨款
	
	2,393,875.95
	1,989,627.95
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《昆明市五华区人民政府关于印发五华区推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（五政发〔2020〕7号），《五华区党政机关办公用房管理实施办法》《五华区党政机关公务用车管理实施细则》的通知（五办发〔2019〕19号），《中共五华区委办公室五华区人民政府办公室关于印发<昆明市五华区异地调动领导干部周转房管理暂行办法>的通知》（五办通〔2023〕27 号）等文件要求2025年完成以下工作：1、推进五华区爱国卫生“7个专项行动”的实施；2、完成加强和规范异地调动领导干部周转房管理，做好五华区异地调动领导干部周转房的保障工作；3、完成保障区级党政机关各办公区设施设备的正常使用（包含设备维护保养10项、电路服务1项、电缆通道租赁1项等）4、做好公车运维服务；5、完成能源审计11家；6、完成更换各办公区垃圾分类桶1项；7、完成七个专项行动1项；质量保障率在95%以上，达到健全完善常态化机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题使环境卫生治理得到推进，保证异地调动领导干部履职和居住需要，保障各办公点正常办公，各区设备维护合格率达到95%，保障公务用车正常出行率达到95%，营造垃圾分类工作影响力，加强爱国卫生工作推进。
	1.推进五华区爱国卫生“7个专项行动”的实施；2.完成加强和规范异地调动领导干部周转房管理，做好五华区异地调动领导干部周转房的保障工作；3.完成保障区级党政机关各办公区设施设备的正常使用（包含设备维护保养10项、电路服务1项、电缆通道租赁1项等）4.做好公车运维服务；5.根据财政资金安排情况未完成能源审计；6.未完成更换各办公区垃圾分类桶1项；7.完成七个专项行动1项；质量保障率在95%以上，达到健全完善常态化机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题使环境卫生治理得到推进，保证异地调动领导干部履职和居住需要，保障各办公点正常办公，各区设备维护合格率达到95%，保障公务用车正常出行率达到95%，营造垃圾分类工作影响力，加强爱国卫生工作推进。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	94.31
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00
	 46.00
	

	数量指标
	空
	
	 28.00
	 24.00
	

	大楼会议系统设备维护保
养
	10项
	10项
	 4.00
	 4.00
	无差异

	人民路10KV电缆通道租赁
	1项
	1项
	 4.00
	 4.00
	无差异

	公大楼[20M MSTP]电路服
务
	1项
	1项
	 4.00
	 4.00
	无差异

	七个专项行动
	1项
	1项
	 4.00
	 4.00
	无差异

	异地调动领导干部周转房
保障
	1项
	1项
	 4.00
	 4.00
	无差异

	更换各办公区垃圾分类桶
	1项
	0项
	 2.00
	
	因财政资金紧张未开展相关工作,在以后的工作中将积极对接区财政局，进一步加强项目资金执行率。

	完成电路服务
	1项
	1项
	 4.00
	 4.00
	无差异

	能源审计
	11家
	0家
	 2.00
	
	因财政资金紧张未开展相关工作,在以后的工作中将积极对接区财政局，进一步加强项目资金执行率。

	质量指标
	空
	
	 15.00
	 15.00
	

	环境卫生治理目标完成率
	95%
	100%
	 2.00
	 2.00
	无差异

	电缆正常使用保障率
	95%
	100%
	 5.00
	 5.00
	无差异

	公务用车正常出行率
	95%
	100%
	 2.00
	 2.00
	无差异

	周转房保障率
	95%
	100%
	 2.00
	 2.00
	无差异

	电路正常使用合格率
	95%
	100%
	 2.00
	 2.00
	无差异

	设备维护保养合格率
	95%
	100%
	 2.00
	 2.00
	无差异

	时效指标
	空
	
	 5.00
	 5.00
	

	项目完成及时
	及时
	及时
	 5.00
	 5.00
	无差异

	成本指标
	空
	
	 2.00
	 2.00
	

	经济成本指标
	小于预算批复
数
	小于预算批
复数
	 2.00
	 2.00
	无差异

	效益指标
	空
	
	 30.00
	 30.00
	

	社会效益
	空
	
	 30.00
	 30.00
	

	通过节能宣传，营造节能
氛围
	有效面扩大
	有效面扩大
	 10.00
	 10.00
	无差异

	营造垃圾分类工作影响力
	有效面扩大
	有效面扩大
	 10.00
	 10.00
	无差异

	加强爱国卫生工作推进，完成年度7项行动考核目标
	有效开展
	有效开展
	 10.00
	 10.00
	无差异

	满意度指标
	空
	
	 10.00
	 10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00
	 10.00
	

	服务对象满意度
	90%
	100%
	 10.00
	 10.00
	无差异





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财债{2025}40号2025年地方政府专项债券经费

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	236,506.00
	118,253.00
	10.00
	0.50
	5.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	236,506.00
	118,253.00
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支付机关中心区级机关办公大楼更换监控系统设备及电信
20M电路服务债务
	完成支付项目数量2个，支付及时率100%，支付时间1年内，服务对象满意度达90%，完成债务清偿工作。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	95.00
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	支付项目
	2个
	2个
	20.00
	20.00
	无差异

	质量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	支付金额
	100%
	100%
	20.00
	20.00
	无差异

	时效指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	支付时间
	1年
	1年
	10.00
	10.00
	无差异

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	经济效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	完成债务清偿
	完成
	完成
	30.00
	30.00
	无差异

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	支付对象满意度
	90%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财债{2025}40号2025年地方政府专项债券资金

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	1,190,550.72
	595,275.36
	10.00
	0.50
	5.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	1,190,550.72
	595,275.36
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支付机关中心2025年地方政府专项债券化债资金
	完成支付项目数量4个，支付及时率100%，完成债
务清偿工作。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	95.00
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	支付项目
	4个
	4个
	30.00
	30.00
	无差异

	质量指标
	空
	
	
	
	

	时效指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	支付时间
	1年
	1年
	20.00
	20.00
	无差异

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	经济效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	完成债务清偿
	完成
	完成
	30.00
	30.00
	无差异

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	支付对象满意度
	90%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财债〔2025〕40号党政机关办公用房测绘及数据上传项目经费

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	1,140,000.00
	570,000.00
	10.00
	0.50
	5.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	1,140,000.00
	570,000.00
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支付政府办2025年债务
	完成支付项目数1个，支付及时率100%，支付时间1年内，服务对象满意度达90%，完成债务清偿工作。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	91.00
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00
	 46.00
	

	数量指标
	空
	
	 20.00
	 16.00
	

	技术支持服务数量
	3项
	3项
	 10.00
	 10.00
	无差异

	测绘面积
	约25万平方米
	约16万平方
米
	 10.00
	 6.00
	项目开展测绘五华区办公房面积约25万平方米，实际完成的测量成果为16万平方米。此差异预估开展工作内容与实际测绘成果之间的差异。在以后的工作中，进一步规范预算编制过程，提高绩效指标值设立的合理性。

	质量指标
	空
	
	 10.00
	 10.00
	

	技术服务质量验收合格率
	100%
	100%
	 10.00
	 10.00
	无差异

	时效指标
	空
	
	 20.00
	 20.00
	

	及时完成支付
	及时
	及时
	 10.00
	 10.00
	无差异

	项目完成及时
	及时
	及时
	 10.00
	 10.00
	无差异

	效益指标
	空
	
	 30.00
	 30.00
	

	经济效益
	空
	
	 30.00
	 30.00
	

	完成债务清偿
	完成
	完成
	 30.00
	 30.00
	无差异

	满意度指标
	空
	
	 10.00
	 10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00
	 10.00
	

	支付对象满意度
	90%
	100%
	 10.00
	 10.00
	无差异





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财债〔2025〕64号2025年地方政府再融资一般债券（八期）和专项债券（十四期）资金

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	48,618,200.00
	24,309,100.00
	10.00
	0.50
	5.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	48,618,200.00
	24,309,100.00
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支付政府办2025年债务
	完成支付项目数1个，支付及时率100%，支付时间1年
内，服务对象满意度达90%，完成债务清偿工作。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	95.00
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	支付项目
	1个
	1个
	30.00
	30.00
	无差异

	质量指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	支付金额
	100%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异

	时效指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	支付时间
	1年
	1年
	10.00
	10.00
	无差异

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	经济效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	完成债务清偿
	完成
	完成
	30.00
	30.00
	无差异

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	支付对象满意度
	90%
	100%
	10.00
	10.00
	无差异





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	政府办业务经费

	主管部门
	昆明市五华区人民政府办公室
	实施单位
	昆明市五华区人民政府办公室

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	569,451.70
	432,294.50
	10.00
	0.76
	7.59

	
	其中：当年财政拨款
	
	569,451.70
	432,294.50
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《昆明市人民政府办公厅关于贯彻落实云南省政务新媒体管理办法加强政务新媒体管理工作的通知》及项目实施方案的要求，围绕部门工作职责及履职要求，2025年完成以下工作：1、完成档案整理工作2项；2、完成区及10家街道流管工作；3、完成新媒体监测工作1项；4、完成办公用品、饮用水等购买3批；5、办公设备按需维修维护，法律咨询按需提供；6、完成五华政报、两会展报发稿量五华政报8期（每期60本）。综上，各项工作完成质量不低于90%，保障区政府办各科室、部门2025年业务工作顺利完成，保证档案管理合规合法，促进社会和谐，保障我区微博、微信等新媒体账号正常使用，提升部门服务管理水平，推动部门职能正常运行，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。
	1.完成档案整理相关工作；2.完成区及10家街道流管工作；3.完成新媒体监测工作1项；4.完成办公用品、饮用水等购买3批；5.办公设备按需维修维护，法律咨询按需提供；6.根据财政资金安排，未完成五华政报、两会展报发稿量五华政报8期（每期60本）工作。以上各项已完成的工作完成质量不低于90%，保障区政府办各科室、部门2025年业务工作顺利完成，保证档案管理合规合法，促进社会和谐，保障我区微博、微信等新媒体账号正常使用，提升部门服务管理水平，推动部门职能正常运行。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	100.00
	总得分
	94.59
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00
	 47.00
	

	数量指标
	空
	
	 27.00
	 24.00
	

	街道办流管专干
	10家
	10家
	 3.00
	 3.00
	无差异

	涉密计算机软件续费
	1项
	1项
	 3.00
	 3.00
	无差异

	报刊订阅
	1项
	1项
	 3.00
	 3.00
	无差异

	公文系统app账号费用
	1年
	1年
	 3.00
	 3.00
	无差异

	区流管办流管专干
	1项
	1项
	 3.00
	 3.00
	无差异

	档案整理
	2项
	2项
	 3.00
	 3.00
	无差异

	新媒体监测
	1项
	1项
	 3.00
	 3.00
	无差异

	办公用品及印刷品制作
等采购数量
	3
	3
	 3.00
	 3.00
	无差异

	五华政报、两会展报发
稿量
	五华政报8期（每期60本）、两会展报8版
	未完成
	 3.00
	
	根据财政资金安排未开展相关工作，进一步对接财政，提高预算资金执行率。

	质量指标
	空
	
	 15.00
	 15.00
	

	政府采购验收合格率
	100%
	100%
	 3.00
	 3.00
	无差异

	公文系统app账号正常
使用
	正常
	正常
	 3.00
	 3.00
	无差异

	微博、微信等新媒体账
号正常使用
	正常
	正常
	 3.00
	 3.00
	无差异

	流管工作完成率
	95%
	100%
	 3.00
	 3.00
	无差异

	计算机软件正常使用
	正常
	正常
	 3.00
	 3.00
	无差异

	时效指标
	空
	
	 3.00
	 3.00
	

	项目完成时限
	年度内
	年度内
	 3.00
	 3.00
	无差异

	成本指标
	空
	
	 5.00
	 5.00
	

	经济成本指标
	预算批复数
	预算批复数
	 5.00
	 5.00
	无差异

	效益指标
	空
	
	 30.00
	 30.00
	

	社会效益
	空
	
	 30.00
	 30.00
	

	履职基础、公共服务能
力提到提升
	有效提高
	有效提高
	 10.00
	 10.00
	无差异

	深入实际解决现场调研
发现问题、解决问题能
	明显促进
	明显促进
	 10.00
	 10.00
	无差异

	提升工作人员守法履职
能力
	明显提升
	明显提升
	 10.00
	 10.00
	无差异

	满意度指标
	空
	
	 10.00
	 10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00
	 10.00
	

	服务对象满意度
	95%
	100%
	 10.00
	 10.00
	无差异
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